Приложение № 6 к Постановлению

Администрации города Шарыпово

от 20.04.2017г. № 70

Приложение №8

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Исполнитель подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;  2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».  Задачи программы:   1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Увеличение доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании в 2017 году до 6,4%;  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городских округов в 2017 году до 12,7%;  Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в 2017 году до 15%;  Увеличение доли благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования в 2017 году до 40,9%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы в 2017 - 2019 годах предусматривает финансирование – 15 178,58 тыс. руб., в том числе по источникам и годам:  2017 г. – 15 178,58 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 8 866,30 тыс.руб.;  Городской бюджет – 6 161,30 тыс.руб.;  Краевой бюджет – 150,98 тыс.руб.;  2018 г. – 0,00 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;  Городской бюджет – 0,00 тыс.руб.;  Краевой бюджет – 0,00 тыс.руб;  2019 г. – 0,00 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;  Городской бюджет – 0,00 тыс.руб.;  Краевой бюджет – 0,00 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы в рамках своих полномочий осуществляют:  Финансовое управление администрации города Шарыпово;  Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». |

**2. Основные разделы**

**2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки территории муниципального образования «города Шарыпово Красноярского края» многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составляет 5%.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования составляет 4,8%.

Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования составляет 6%.

Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования составляет 40,6%.

**2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Шарыпово является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», а также обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Для решения проблем по благоустройству муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

**Цель подпрограммы:** Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

**Основные этапы реализации подпрограммы:**

- Организация и проведение широкого общественного обсуждения планов благоустройства.

- Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о проекте и форматах участия в нем.

- Подготовка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму.

- Подготовка дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории.

- Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

- Организация работы по заключению муниципальных контрактов на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории.

- Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

- Выполнение работ по благоустройству:

1. дворовых территорий;

2.муниципальной территории общего пользования.

- Утвердить до 14 октября 2017года муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Целевые индикаторы:

В результате реализации комплекса мероприятий планируется:

Увеличение доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании в 2017 году до 6,4%;

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городских округов в 2017 году до 12,7%;

Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в 2017 году до 15%;

Увеличение доли благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования в 2017 году до 40,9%.

**2.3.Механизм реализации подпрограммы**

В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Шарыпово из краевого бюджета предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды.

Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Шарыпово, предусмотренных на реализацию:

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово является муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;

- мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Шарыпово является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Средства бюджета муниципального образования город Шарыпово, в том числе субсидии, предоставленные бюджету города Шарыпово из федерального и краевого бюджетов на финансирование мероприятий направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме – 10118,58 тыс. рублей;

2) выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в сумме – 5060,00 тыс. руб.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

По минимальному перечню:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | ремонт дворовых проездов | кв. м дворового проезда | 1 200 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | 1 светильник | 20 000 |
| 3 | установка скамеек | 1 скамейка | 6 000 |
| 4 | установка урн для мусора | 1 урна | 3 500 |

По дополнительному перечню:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство пешеходных дорожек

Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 площадка | 400 000 |
| 2 | оборудование автомобильных парковок | 1 кв. м. | 1 200 |
| 3 | озеленение придомовой территории | 1 двор | 150 000 |
| 4 | оборудование площадок (установка контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | 1 площадка | 50 000 |
| 5 | устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 1200 |

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости работ.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ, заинтересованные лица, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости работ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств городского бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Работы, входящие в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципального образования город Шарыпово.

Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Шарыпово в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих подпрограммных мероприятий.

Предоставление субсидий из федерального и краевого бюджетов, осуществляется при условии выполнения за счет средств городского бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле не менее 1 % от суммы субсидии.

На территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в целях реализации мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утвержденного п.12 постановления Правительства РФ от 10.02.2014 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации города Шарыпово от 28.02.2017 № 42, были разработаны и утверждены Порядки:

- общественного обсуждения проекта;

- формирования общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений граждан по включению дворовой территории;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории.

Порядок разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Шарыпово на 2017 год приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих включению в подпрограмму приведен в приложении №3 к настоящей подпрограмме, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден распоряжением Администрации города Шарыпово от 01.03.2017г. №199.

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» приведен в приложении №4 к настоящей подпрограмме.

Дворовые территории и наиболее посещаемые городские территории, не вошедшие в подпрограмму благоустройства дворовых территорий на 2017 год будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, которая будет сформирована и утверждена до 14 октября 2017года. В указанную программу будут включены следующие мероприятия:

- адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

- адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

В 2017 году будут внесены изменения в существующие Правила благоустройства на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», утвержденные Решением Шарыповского городского совета депутатов от 27.11.2012 № 33-226 "Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды», не позднее 1 сентября 2017 г. по результатам общественных обсуждений органами местного самоуправления будут утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования, с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляют:

- по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» ответственный исполнитель программы - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;

- по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» соисполнитель программы - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Ответственные за исполнение Подпрограммы:

- обеспечивают согласованные действия всех участников настоящей Подпрограммы по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливают сводный отчет о ходе реализации Подпрограммы;

- предоставляют отчетность в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017г. №126-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013г. № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе:

- контрактов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, заключаемых Муниципальным казенным учреждением «Управлением капитального строительства» с организациями, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соглашений на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, заключаемых с Муниципальным казенным учреждением «Службой городского хозяйства» и получателями субсидий (управляющими организациями), в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

**2.5.Оценка социально – экономической эффективности**

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к Паспорту подпрограммы "Формирование современной городской среды" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Цель,целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Два года предшествующие реализации программы | | Годы реализации программы | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | ЦЕЛЬ: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | % |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |
| 1.3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 1.4. | Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования в 2017 году | % |  |  |  |  |  | 40,9 |  |  |
| 1.5. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.6. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  |  |  | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы "Формирование современной городской среды" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период 2014-2019гг. |
| ЦЕЛЬ: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118,58 | 0,00 | 0,00 | 10 118,58 |  |
| Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 03500R5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,90 | 0,00 | 0,00 | 5 910,90 |  |
| 133 | 0503 | 03500R5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107,50 | 0,00 | 0,00 | 4 107,50 |  |
| Софинансирование реализации мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 03500S5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 100,18 |  |
| Задача 2 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,00 |  |
| Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования | МКУ "УКС" | 131 | 0503 | 03500R5550 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955,40 | 0,00 | 0,00 | 2 955,40 |  |
| 131 | 0503 | 03500R5550 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,80 | 0,00 | 0,00 | 2 053,80 |  |
| Софинансирование реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории городского округа | МКУ "УКС" | 131 | 0503 | 03500S5550 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 50,80 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,58 | 0,00 | 0,00 | 15 178,58 |  |
| ГРБС1 | МКУ "СГХ" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 118,58 | 0,00 | 0,00 | 10 118,58 |  |
| ГРБС2 | МКУ "УКС" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5060,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,00 |  |

|  |
| --- |
| Приложение №1  к подпрограмме «Формирование современной городской среды» |

**Порядок**

**разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Шарыпово на 2017 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Шарыпово.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово и наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования муниципального образования город Шарыпово, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования город Шарыпово, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово собственниками помещений в многоквартирных домах, а наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Шарыпово осуществляется администрацией города Шарыпово (далее – Администрация).

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Красноярского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, осуществляется с участием представителей Администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово и наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования муниципального образования город Шарыпово

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово.

В случае внесения изменений в настоящий ПОРЯДОК после официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации;

4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - ПРОТОКОЛ), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут выполнять по ранее согласованному дизайн-проекту.

|  |
| --- |
| Приложение №2  к подпрограмме «Формирование современной городской среды» |

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

**1.Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству подпрограммы «Формирование современной городской среды».

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение придомовой территории;

оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по подпрограммы «Формирование современной городской среды».

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем внесения данных денежных средств в структуре платы за жилое помещение, согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды».

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно подпрограмме «Формирование современной городской среды» .

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным, направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте администрации города Шарыпово: www.gorodsharypovo.ru и направления в общественную комиссию, созданную распоряжением Администрации города Шарыпово от 01.03.2017г. № 199.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Информация по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц предоставляется в произвольной форме.

|  |
| --- |
| Приложение №3  к подпрограмме «Формирование современной городской среды» |

**Адресный перечень территорий общего пользования**

**муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта |
| 1 | «Воркаут площадка в стрит-парке 4 микрорайона г. Шарыпово Красноярского края. 1 очередь» |

**Адресный перечень дворовых территорий**

**муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Адрес МКД |
| 1 | г. Шарыпово, мкр 3-й, д. 3 |
| 2 | г. Шарыпово, мкр Пионерный, д. 154 |
| 3 | г. Шарыпово, мкр 2-й, д. 1/19 |
| 4 | г. Шарыпово, мкр 5-й, д. 2 |
| 5 | г. Шарыпово, мкр 3-й, д. 27 |
| 6 | г. Шарыпово, мкр Пионерный, д. 1А |
| 7 | г. Шарыпово, мкр Пионерный, д. 1 |
| 8 | г. Шарыпово, мкр Пионерный, д. 19 |
| 9 | г. Шарыпово, мкр 5-й, д. 1 |
| 10 | г. Шарыпово, мкр 6-й, д. 17 |
| 11 | г. Шарыпово, мкр 2-й, д. 1/13 |
| 12 | рп Дубинино, пер. Молодежный д. 3 |
| 13 | рп Дубинино, ул Комсомольская, д. 34 |
| 14 | рп Дубинино, ул Комсомольская, д. 30 |
| 15 | рп Дубинино, ул 9 Мая, д. 15 |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к подпрограмме  «Формирование современной  городской среды» |

**Порядок**

**предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий**

**муниципального образования**

**«город Шарыпово Красноярского края»**

**1. Общие положения**

1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (далее – субсидии) определяют процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» за счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решении Шарыповского городского совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по благоустройству подпрограммы «Формирование современной городской среды», а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3. Субсидии предоставляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» на основании решения общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (далее – комиссия).

Состав комиссии утвержден распоряжением Администрации города Шарыпово от 01.03.2017г. № 199 (в редакции от 30.03.2017г. №403).

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются управляющие организации (далее – управляющие организации, получатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов в подпрограмму «Формирование современной городской среды» для благоустройства дворовых территорий, которыми управляет такая управляющая организация.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Шарыповского городского совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий является Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (далее – *МКУ «СГХ»*).

**2. Условия и порядок предоставления субсидии**

**на благоустройство дворовых территорий**

2.1. Субсидии управляющим организациям на благоустройство дворовых территорий предоставляются при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией:

- об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирование современной городской среды» в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

- об определении лица, уполномоченного на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в подпрограмме «Формирование современной городской среды»;

- об определении состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет субсидии по минимальному или дополнительному перечням;

- об обеспечении финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству двора согласно подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (в ред. от 14.03.2017 № 126-п);

- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки выполненных работ);

- об обеспечении последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;

б) дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) дефектной ведомости;

г) сметы на выполнение работ. Смета на выполнение работ должна содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ).

д) договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды» (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного управляющей организацией, проведенным **в порядке[[1]](#footnote-1), установленном органами местного самоуправления.**

е) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) отсутствия просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

з) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

и) открытия в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству подпрограммы «Формирование современной городской среды».

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям на основании соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» (далее – соглашение) и заключенных между МКУ «СГХ»и получателями субсидии.

2.3. Соглашение[[2]](#footnote-2) заключается не позднее 01.06.2017 года.

2.4. Для заключения соглашения получатели субсидии направляют в МКУ «СГХ» заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку с приложением **следующих документов:**

а) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

б) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;

г) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Порядка;

ж) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

дефектную ведомость;

сметы на выполнение работ.

з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству.

Договор подряда на проведение работ по благоустройству заключается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

и) выписку (справку) об открытии в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству подпрограммы «Формирование современной городской среды».

2.5. *МКУ «СГХ»* в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является:

а) представление документов, указанных в [пункте 2.5](#Par1) Порядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

*МКУ «СГХ»* в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить в *МКУ «СГХ»* документы, указанные в пункте 2.5 Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации осуществляется *МКУ «СГХ»* до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления в *МКУ «СГХ»* следующих документов:

а) [актов приемки](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4540CQ4J2K) выполненных работ (форма КС-2).

Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»;

б) [справок](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

[С](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK)правка о стоимости выполненных работ и затрат должны содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ);

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» с приложением фото, видео материалов.

**г) заверенные копии платежных поручений о перечислении в полном объеме средств собственников помещений в размере 2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ от сметной стоимости в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на счет подрядчику, выполнившему объем работ.**

д) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда в произвольной форме, с приложением справки кредитного учреждения.

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для перечисления субсидии данных предоставленных согласно подпунктам а)-д) пункта 2.8 возлагается на получателей субсидий.

**3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии**

**на благоустройство дворовых территорий**

3.1. Получатели субсидий представляют в *МКУ «СГХ»* отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:

- фото (видео) материалы о ходе работ;

- информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

3.2. Сроки представления отчетов:

а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) по итогам текущего финансового года - не позднее 8 января года, следующего за отчетным периодом.

3.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных в МКУ «СГХ» сведений возлагается на получателей субсидий.

**4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственности за их нарушение**

**и порядок возврата субсидий**

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется *МКУ «СГХ»* и Финансовым управлением Администрации г.Шарыпово (далее - органом муниципального финансового контроля) в порядке и в сроки определенные нормативно-правовыми актами муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

4.2. В случае использования субсидий не по целевому назначению или неиспользования их в установленные сроки *МКУ «СГХ»* в течение 5 дней с даты выявления указанных обстоятельств принимает решение о возврате предоставленных субсидий и направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, обязан произвести возврат на лицевые счета *МКУ «СГХ»* бюджетных средств ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.3. В случае выявления *МКУ «СГХ»* и органом муниципального финансового контроля по результатам выборочного контроля достоверности отчета об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» получатель субсидии обязан обеспечить возврат субсидии на лицевые счета *МКУ «СГХ»* в полном объеме в течение 10 дней с даты направления получателю субсидии письменного уведомления о результатах выборочного контроля.

4.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, *МКУ «СГХ»* в течение 30 дней с даты истечения срока, установленного [пунктами](#sub_1028) 4.2 и 4.3 порядка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на лицевые счета *МКУ «СГХ»* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в Краевой бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение № 1

к Порядку

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края

Руководителю главного распорядителя бюджетных средств

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

от получателя субсидии

Управляющей организации

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя)

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству подпрограммы «Формирование современной городской среды»

(дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять

на расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование банка)

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

корсчет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение: на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя получателя субсидии/ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края

Отчет

об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

(по месяцам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома  (МКД) | Показатели | Единица измерения | По соглашению | Доля средств местного бюджета и  (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ, тыс. рублей | | Примечание [<\*>](#Par1034) |
| всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **МКД №1.** | **1. Источники финансирования работ в том числе** [**<\*\*>**](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД №2.** | **1. Источники финансирования работ в том числе** [**<\*\*>**](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3 ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по МКД** | **ВСЕГО по получателю субсидии** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Источники финансирования работ в том числе [<\*\*>](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Результат от реализации:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 1** | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 2** | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 3 …..** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по МКД** | **ВСЕГО по получателю субсидии** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уложено асфальтового полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<\*\*> К отчету прикладываются следующие документы:

фото (видео) материалы о ходе работ;

информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии

Управляющей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

получателя субсидии

Управляющей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя, N телефона

1. При закупке товаров, работ, услуг получатели субсидий руководствуются [Конституцией](consultantplus://offline/ref=1BBD5B2B4EAA2FB91EC6AAE8B5CA977F33DC84D74138CE52CDEF25zBhCQ) Российской Федерации, Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=1BBD5B2B4EAA2FB91EC6AAE8B5CA977F33D581D64B6899509CBA2BB93Az2hFQ) Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом Порядка установленного органами местного самоуправления Правилами закупки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» соглашение между главным распорядителем и получателем субсидии о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации заключается в соответствии с типовой [формой](consultantplus://offline/ref=88B5C80F075AEEE4B9002565174E2AD8512C2C74415E0D081E3F9DD89D27052A4090E0A8E5DF5850J5N6P), установленной Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. Типовая форма соглашения (договора) утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2016 №199н. [↑](#footnote-ref-2)