Приложение

к постановлению администрации

города Шарыпово

от_19.04_2013 № __75-П___

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ШАРЫПОВО» НА 2011 – 2014 ГОДЫ.

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в    муниципальном образовании   город Шарыпово»              на 2011-2014 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г.Шарыпово» на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Красноярского края от 01.03.2011 № 106-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2011 -2012 годы», Постановление Администрации города Шарыпово от 12.09.2008 № 1291 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ» (в редакции от 21.01.2009 г. № 17, от 02.05.2012 г. № 67), Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012г. № 611-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края» на 2013-2015 годы». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Шарыпово |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Шарыпово |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Шарыпово |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Шарыпово |
| Цели и задачи программы | Целями программы являются: 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Основной задачей является: Участие в долевом строительстве многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных жилых домах и гражданам – собственникам жилых помещений (далее – собственники жилья) по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений в многоквартирных жилых домах расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу, - 784 человека, в том числе: в 2012 году – 452 человека, в 2014 году – 332 человека |
| Этапы и сроки реализации программы | 2011 - 2014 годы I этап – 2011 год; II этап – 2012 год; IIIэтап – 2013 год; IV этап – 2014 год; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 553787662,00 рублей, в том числе: В 2011 году - 320671200,00 рублей из них: - 192580100,00 рублей - субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства. - 89161300,00 рублей – субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств краевого бюджета; - 2845800,00 рублей –средства софинансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования; - 36084000,00 рублей – средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости жилого помещения. В 2012 году – 0,00 рублей, В 2013 году – 233116462,00 рублей, из них: - 111614741,54 рублей – субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства. - 78120482,66 рублей – субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств краевого бюджета; - 1976801,80 рублей – софинансирование на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования; - 41404436,00 рублей – средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости жилого помещения. В 2014 году – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам | 2011год – участие в долевом строительстве домов в г.Шарыпово (три жилых дома) – 180 квартир, ввод в эксплуатацию 10 689,04 кв.м. нового жилья; 2012 год – переселение граждан в количестве 452 человека из аварийного непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье; - ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово площадью 10939,7 кв.м. 2013год – участие в долевом строительстве домов в г.Шарыпово (два жилых дома) – 120 квартир, ввод в эксплуатацию 6737,47 кв.м. нового жилья; 2014год - переселение граждан в количестве 332 человека из аварийного непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье; - ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово площадью 5 713,3 кв.м. |
| Подразделение ответственное за реализацию программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Шарыпово |

## ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

## 1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

1.1 Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания в муниципальном образовании города Шарыпово (далее – город Шарыпово) составляет 16653 кв. метров, в том числе 16653 кв. метров жилых помещений являющихся аварийными, представляющими угрозу для жизни, проживающих в нем граждан.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Администрация муниципального образования город Шарыпово не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как на территории города Шарыпово нового жилья строят не достаточно, учитывая высокую степень дотационности бюджета.

Кроме того, муниципальное образование город Шарыпово не имеет свободного жилищного фонда.

Следовательно, финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать не только за счет средств местного бюджета, но с привлечением средств краевого и федерального бюджетов.

В результате исполнения мероприятий краевой целевой программы «Строительство жилья взамен  ветхого  и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2002-2005 годы утвержденной Законом Красноярского края от 02.11.2001 года № 16-1559; краевой целевой программы «Переселение граждан п. Дубинино г. Шарыпово Красноярского края из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2006 – 2008 годы», утвержденной Законом края от 27.12.2005 года № 17-4401; региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Красноярском крае» на 2009 год», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 12.03.2009 года № 113-п; региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2010 год», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2010-2011 годы № 92-п; введено в эксплуатацию жилых домов  общей площадью 47752,7 кв.м, приобретено 9619,6 кв.м общей площади готового жилья, обеспечены благоустроенным жильем 2148 человека, снесено 59995,8 кв.м ветхого и аварийного жилья.

Реализация Закона Красноярского края от 02.11.2001 года № 16-1559 «О краевой целевой программе «Строительство жилья взамен ветхого и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2002 - 2005 годы», Закона Красноярского края от 27.12.2005 года № 17 -4401 «О краевой целевой программе «Переселение граждан п. Дубинино г. Шарыпово Красноярского края из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2006 – 2008 годы», Постановления Правительства Красноярского края от 12.03.2009 года № 113-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Красноярском крае» на 2009 год», Постановления Правительства Красноярского края от 02.03.2010 года № 92-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2010-2011 годы», Постановления Правительства Красноярского края от 01.03.2011 года № 106-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2011-2012 годы»  не решила в полной мере проблему ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Шарыпово, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в том числе аварийного жилья.

1.2 С целью решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в том числе аварийного жилья, и во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года для осуществления функций по предоставлению финансовой поддержки, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на федеральном уровне создана государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и принят Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» урегулировал отношения между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, получателями средств финансовой поддержки при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» определил компетенцию, порядок образования и деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - организации, осуществляющей функции по софинансированию переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, повышения эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования действенных механизмов управления жилищным фондом, внедрения современных ресурсосберегающих технологий.

1.3 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства оказывает финансовую поддержку субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда при соблюдении субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями ряда скрупулезно прописанных в указанном Федеральном законе условий, включающих в том числе разработку и принятие региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, выделение в соответствии с нормами данного Федерального закона средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Учитывая изложенное, проблему переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования города Шарыпово (далее по тексту - граждане), можно решить только программным методом.

В Программу включен перечень многоквартирных домов муниципального образования города Шарыпово, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и пользователи жилых помещений, в которых будут переселены за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого и местного бюджетов.

## 2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.1. Целями программы является:

-  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2.2. Для достижения целей необходимо решить основную задачу принять участие в долевом строительстве многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных жилых  домах и гражданам – собственникам жилых помещений по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений в многоквартирных  жилых  домах  расположенных на территории муниципального  образования город Шарыпово, признанных  в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания.

2.3. Сроки реализации программы- 2011 -  2014 годы

I этап – 2011 год;

II этап – 2012 год;

IIIэтап – 2013 год;

## IV этап – 2014 год;

2.4.  В качестве основного целевого индикатора, позволяющего оценивать ход реализации программы,  является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу, - 784 человека, в том числе:

в 2012 году – 452 человека,

## в 2014 году – 332 человека

2.5. Показателем результативности программы являются:

2011год – участие в долевом строительстве домов в г.Шарыпово (три жилых дома), ввод в эксплуатацию 10 689,04 кв.м. нового жилья;

2012 год – переселение граждан в количестве 452 человека из аварийного непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье;

- ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово площадью 10939,7 кв.м.

2013год – участие в долевом строительстве домов в г.Шарыпово (два жилых дома) – 120 квартир, ввод в эксплуатацию 6737,47 кв.м. нового жилья;

2014год - переселение граждан в количестве 332 человека из аварийного непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье;

- ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово площадью 5 713,3 кв.м.

3. Объемы и источники реализации программы

Для достижения показателей результативности Программы предусмотрены денежные средства, объем финансирования на реализацию Программы составляет 553787662 рублей, в том числе:

В 2011 году  - 320671200 рублей из них:

- 192580100,00 рублей - субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства.

- 89161300,00 рублей – субсидия на  реализацию мероприятий программы за счет средств краевого бюджета;

- 2845800,00 рублей –средства софинансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования;

- 36084000,00 рублей – средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости жилого помещения.

В 2013 году – 233116462,00 рублей, из них:

- 111614741,54 рублей – субсидия на реализацию мероприятий программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства.

- 78120482,66 рублей – субсидия на  реализацию мероприятий программы за счет средств краевого бюджета;

-  1976801,80 рублей – софинансирование на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования;

- 41404436,00 рублей – средства краевого бюджета на оплату разницы в стоимости жилого помещения.

4. Обоснование объема средств на реализацию программы

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

4.1. Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы определяется на основании средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

5. Механизм реализации программы, организация управления

программой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности города Шарыпово, признанных в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах в соответствии со статьями 86,87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилых помещений. Жилые помещения в построенных многоквартирных жилых домах и приобретенные жилые помещения, предоставляются по договорам мены взамен изымаемых, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия собственника жилья ему предоставляется жилое помещение на иных правовых основаниях, в том числе по договору социального найма.

5.2. Финансирование мероприятий для участия в долевом строительстве многоквартирных домов и приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета и средств бюджета муниципального образования города Шарыпово.  Разница стоимости, возникающая в результате предоставления гражданам по договору социального найма жилых помещений большей площади в случае отсутствия (в связи с проектным решением) помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, учитывается при определении объема субсидий и финансируется за счет средств  Фонда из краевого бюджета в соответствии с настоящей программой.

5.3. Главными распорядителями средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования города Шарыпово на реализацию мероприятий Программы, является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

5.4. Механизм предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета бюджету муниципального образования города Шарыпово на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет финансовой поддержки средств Фонда и система контроля устанавливаются Правительством Красноярского края.

5.5. Перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования города Шарыпово на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным или непригодным для проживания, осуществляется в следующем порядке:

5.5.1 Авансирование мероприятий Программы осуществляются в размере не более 30%, при условии предоставления следующих документов:

- копия разрешения на строительство (создание) многоквартирного жилого дома;

- копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-  копии документов подтверждающих право на земельный участок у застройщика;

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- копия проектной декларации;

-копия договора об осуществлении строительного контроля, заключенного застройщиком с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля указанного юридического лица или индивидуального предпринимателя, согласованного с  заказчиком.

5.5.2. Дальнейшее финансирование производится из средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета частями (до 70%  от цены муниципального контракта),  пропорционально проценту готовности объекта, подтвержденного отчетом об оценке рыночной стоимости незавершенного строительства, составленный организацией,  имеющей в установленном с действующим законодательством порядке  свидетельство  на право занятия оценочной деятельностью.

5.5.3.Полная оплата муниципального контракта, заключаемого путем размещения заказа на выполнение работ, осуществляемых в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»., осуществляется после завершения строительства и обеспечения ввода в эксплуатацию, указанного в контракте объекта, подписания двухстороннего Акта приемки-передачи квартир и государственной регистрации права собственности на жилые помещения, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»:

- участвует в долевом строительстве пяти жилых домов (300 жилых помещений) площадью не менее 17426,51 кв.м.;

составляет отчетность о расходовании субсидий в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края ежемесячно не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно - не позднее 11 января года, следующего за отчетным, а так же составлять и предоставлять отчетность в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края в соответствии с постановлением от 16.11.2012 г. №161-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края» на 2013-2015 годы.».

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово, Администрация поселка Дубинино, Администрация поселка Горячегорск:

- осуществляют переселение граждан в количестве 784 человека из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на  территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье;

- ведут контроль за ликвидацией аварийного и непригодного для проживания граждан жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово площадью 16653 кв.м..

2.6. Система программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Ответственные за исполнение мероприятий программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Участие в долевом строительстве жилых домов | 2011 год | 3дома (180 квартир) | 452 человека | МКУ «УКС» | 553787,7 | 320671,2 | 0.00 | 233116,5 | 0.00 |
|  | 2013 год | 2 дома (120 квартир) | 332 человека |  |  |  |  |  |  |
| 2.Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Шарыпово, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье. | 2012 год | 452 человека | 452 человека | КУМИиЗО Администрации г.Шарыпово |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 332 человека | 332 человека |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Шарыпово. | 2012 год | 10939,7 кв.м. | 10939,7кв.м. | КУМИиЗО Администрации г.Шарыпово, Администрация п.Дубинино, Администрация п. Горячегорск |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 5 713,3 кв.м. | 5 713,3кв.м. |  |  |  |  |  |  |