**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.10.2017 № 200

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Устава города Шарыпово, постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2018 - 2022 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово Д.Е. Гудкова.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», но не ранее 01 января 2018 года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).

Глава города Шарыпово Н.А. Петровская

Приложение к Постановлению

Администрации города Шарыпово

от 12.10.2017 № 200

Муниципальная программа

Формирование современной городской среды

муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды (далее – программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. № 171 (ред.01.10.2014 №228, 11.04.2016 №45, 26.09.2017 №179) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации»;  Распоряжение Администрации города Шарыпово от 29.06.2017г. № 787 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края на 2018-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение  «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»;  2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;  3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово;  4. Отдел культуры Администрации города Шарыпово.  5. Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий настоящей программой не предусмотрено. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»; 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». 4. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 г.г. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приложение №1 к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2018 - 2020 годах предусматривает финансирование – 19 217,10 тыс. руб., в том числе по источникам и годам:  2018 г. – 18 026,70 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет – 10 802,57 тыс. руб.\*;  Городской бюджет – 603,20 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 6 620,93 тыс. руб.\*\*;  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;  2019 г. – 595,20 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  Городской бюджет – 595,20 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;  2020 г. – 595,20 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  Городской бюджет – 595,20 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;  Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. |

*\*Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами субъекта Российской Федерации.*

*\*\*Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами субъекта Российской Федерации.*

**2. Характирискика текущего состояния среды проживания населения в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края» с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального образования**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края».

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки территории муниципального образования «города Шарыпово Красноярского края» многоквартирными домами истек, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

По состоянию на 1 января 2017 года количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» с прилегающими к ним дворовыми территориями, составляет 244 дома. Общественных территорий – 10 территорий.

По итогам инвентаризации, проведенной в порядке, определенном постановлением Правительства Красноярского края от 17.07.2017 №415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского кря» (далее – инвентаризация) нуждаются в благоустройстве 199 придомовых территорий, что составляет 82% от общего количества дворовых территорий.

По данным инвентаризации на территории муниципального образования город Шарыпово расположено 10 общественных территорий, при этом 100% требуют благоустройства.

**3.** **Приоритеты и цели социально-экономического развития при формировании современной городской среды, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции развития современной городской среды**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Шарыпово является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) по устойчивому развитию общественных территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», а также обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Для решения проблем по благоустройству муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

4. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территории) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

Основные этапы реализации программы:

- Организация и проведение широкого общественного обсуждения планов благоустройства.

- Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о Программе и участии в ней.

- Подготовка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу.

- Подготовка дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории.

- Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

- Организация работы по заключению муниципальных контрактов на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории.

- Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

- Выполнение работ по благоустройству:

1. дворовых территорий;

2.муниципальной территории общего пользования.

На территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в целях выполнения мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» утвержденного п.12 постановления Правительства РФ от 10.02.2014 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации города Шарыпово от 28.02.2017 № 42, были разработаны и утверждены следующие порядки:

1. Порядок разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Шарыпово на 2018 год приведен в приложении №4 к настоящей программе.

2. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении №5 к настоящей программе.

Кроме этого программой предусмотрено:

1. Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №3 к программе.
2. Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в период 2018-2022г.г., приведен в приложении №6 к программе.
3. Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в период 2018-2022г.г., приведен в приложении №7 к программе.
4. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях по минимальному перечню приведен в приложении №8 к настоящей программе.
5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, приведен в приложении №9 к программе.
6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения предусматривает выполнение комплекса мероприятий, а именно:
   1. проведение разъяснительной работы с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о принципах благоустройства;
   2. проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения не позднее 01.04.2018 года. По итогам инвентаризации будут составлены паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения по форме, приведенной в приложении №10 к программе;
   3. заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

**4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере формирования современной городской среды, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов**

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

В результате реализации программы к 2022 году должен сложиться качественно новый уровень состояния городской среды со следующими характеристиками:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Целевые индикаторы:

Увеличение доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании к 2022 году до 38,4%;

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городских округов к 2022 году до 76,2%;

Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования к 2022 году до 90%;

Увеличение доли благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования к 2022 году до 100%.

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении № 1 к паспорту программы.

**5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы**

Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий настоящей программой не предусмотрено.

**6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной программы**

Для достижения цели и задач программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

**7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Шарыпово, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Шарыпово настоящей программой не предусмотрено.

**8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм) представлена в приложении №1 к Программе.

[Информаци](consultantplus://offline/ref=0561D9DA64E53C0FCFD02859F57C0330CDB0159AB2A43EF90FAEE902B97DAC5F2A0DE69390A17597F7D6D931c428E)я об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена приложении №2 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | годы до конца реализации муниципальной программы пятилетнем интервале | |
| 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1 | ЦЕЛЬ: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 32,0 | 38,4 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | % | 12,7 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде муниципального образования с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования | % | 40,9 | 52,7 | 64,5 | 76,4 | 88,2 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 гг. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **"Формирование современной городской среды"** | **всего расходные обязательства по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **18 026,70** | **595,20** | **595,20** | **19 217,10** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКУ "СГХ"** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **13 341,60** | **595,20** | **595,20** | **14 532,00** |
| **Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 677,10** | **0,00** | **0,00** | **4 677,10** |
| **КУМИ и ЗО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1 муниципальной программы \* | Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 12 746,40 | 0,00 | 0,00 | **12 746,40** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 12000R5550 | 244; 814 | 7 902,77 | 0,00 | 0,00 | **7 902,77** |
| 133 | 0503 | 12000R5550 | 244; 814 | 4843,63 | 0,00 | 0,00 | **4 843,63** |
| 1.2. | Мероприятие 2 муниципальной программы \* | Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 4 677,10 | 0,00 | 0,00 | **4 677,10** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово | 033 | 0503 | 12000R5550 | 621;622 | 2 899,80 | 0,00 | 0,00 | **2 899,80** |
| 033 | 0503 | 12000R5550 | 621;622 | 1 777,30 | 0,00 | 0,00 | **1 777,30** |
| 1.3. | Мероприятие 3 муниципальной программы | Софинансирование реализации мероприятий на благоустройство дворовых и общественных территорий | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 595,20 | 595,20 | 595,20 | **1 785,60** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 12000S5550 | 244; 814 | 595,20 | 595,20 | 595,20 | **1 785,60** |
| 1.4. | Мероприятие 4 муниципальной программы | Долевое финансирование расходов (за муниципальное жилье) на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 8,00 | 0,00 | 0,00 | **8,00** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| КУМИ и ЗО | 117 | 0503 | 1200005550 | 244 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | **8,00** |
| \*Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования города Шарыпово (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020гг. |
| план | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Муниципальная программа** | **"Формирование современной городской среды"** | **Всего** | **18 026,70** | **595,20** | **595,20** | **19 217,10** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **городской бюджет** | **603,20** | **595,20** | **595,20** | **1 793,60** |
| **краевой бюджет \*** | **6 620,93** | **0,00** | **0,00** | **6 620,93** |
| **федеральный бюджет\*\*** | **10 802,57** | **0,00** | **0,00** | **10 802,57** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1 муниципальной программы | Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего | 12 746,40 | 0,00 | 0,00 | 12 746,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет \* | 4 843,63 | 0,00 | 0,00 | 4 843,63 |
| федеральный бюджет\*\* | 7 902,77 | 0,00 | 0,00 | 7 902,77 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 муниципальной программы | Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего | 4 677,10 | 0,00 | 0,00 | 4 677,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет \* | 1 777,30 | 0,00 | 0,00 | 1 777,30 |
| федеральный бюджет\*\* | 2 899,80 | 0,00 | 0,00 | 2 899,80 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 муниципальной программы | Софинансирование реализации мероприятий на благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего | 595,20 | 595,20 | 595,20 | 1 785,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет | 595,20 | 595,20 | 595,20 | 1 785,60 |
| краевой бюджет \* |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\*\* |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 5 муниципальной программы | Долевое финансирование расходов (за муниципальное жилье) на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | Всего | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| городской бюджет | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| краевой бюджет \* |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\*\* |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| \*\*Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами субъекта Российской Федерации | | | | | | | |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | Срок | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации | |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 27.11.2012 № 33-226 по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2018 | | Определены ответственные лица за благоустройство территорий | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Создание благоприятных комфортных условий для жизнедеятельности граждан | Улучшить эффективность работы коммунальных служб. |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | 2018 | 2022 | |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 6 к программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Выявление дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и определение объемов работ | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Сформирован перечень предложений о благоустройстве дворовых территорий. | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов, нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Проведение собраний собственников многоквартирных домов. | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Внесение изменений в кадастровый учет земельного участка. | Кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[6]](#footnote-6)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** |  | 2018 | 2022 | |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 7 к программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния[[7]](#footnote-7) по графику | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Определение физического состояния и количественного состава общественных территорий | Паспорт общественного пространства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение общественной территории, подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Определение общественной территории | Решение общественной комиссии об утверждении общественной территории, подлежащей благоустройству (протокол). |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2022 | | Составленный адресный перечень недвижимого имущества и земельных участков | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2019 | | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2020 | | Благоустройство территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8)** |  | 2018 | 2020 | |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2019 | | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2018 | | Формирование перечня дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 10 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | 2020 | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе общественных территорий для благоустройства | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | | 2020 | Применение лучших дизайн-проектов |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | | 2020 | Увеличение зеленых насаждений и уменьшение несанкционированных свалок | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[10]](#footnote-10) | Глава города Шарыпово  Петровская Н.А. | 2018 | | 2020 | Участие в проектах | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

**Порядок**

**разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории муниципального образования город Шарыпово на 2018 год**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории муниципального образования город Шарыпово.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Визуальное описание предлагаемого проекта, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории приведен в приложении №1 к настоящему Порядку.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово и общественных территорий муниципального образования город Шарыпово, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования город Шарыпово, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово и общественных территорий муниципального образования город Шарыпово, осуществляется Администрацией города Шарыпово (далее – Администрация).

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Красноярского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, осуществляется с участием представителей Администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

**4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении**

**с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Шарыпово и общественных территорий муниципального образования город Шарыпово**

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово.

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации;

4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Шарыпово подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут выполнять по ранее согласованному дизайн-проекту.

Приложение № 1

к Порядку разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории муниципального образования город Шарыпово на 2018 год

Визуальное описание предлагаемого проекта, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории





Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

**1.Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок.

1.6. В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не были включены в подпрограмму «Формирования современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2014-2019г.г.

1.7. В 2018 году на реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня направляется не более 24 % от общего объема средств на благоустройство дворовых территорий.

1.8. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем внесения данных денежных средств в структуре платы за жилое помещение, согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края: www.gorodsharypovo.ru и направления в общественную комиссию, созданную распоряжением Администрации города Шарыпово от 01.03.2017г. № 199.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Информация по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц предоставляется в произвольной форме.

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Вид трудового участия | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 18 | 7813 | №2 от 28.03.2017 | 06.04.2017 | 1 392 100,00 | 1 392 100,00 | 2 | уборка территории | ООО УК "Вера" |
| 2 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 3 | 7823 | №4 от 25.03.2017 | 06.04.2017 | 1 640 920,00 | 1 383 989,00 | 2 | уборка территории |
| 3 | г.п. Дубинино, ул Пионеров КАТЭКа, д. 33 | 4863 | №3 от 01.04.2017 | 03.03.2017 | 1 457 360,00 | 848 521,00 | 2 | уборка территории | ООО УК "ДРЭУ" |
| 4 | г.п. Дубинино, ул Комсомольская, д. 32 | 3298 | №3 от 27.02.2017 | 27.02.2017 | 588 947,00 | 588 947,00 | 2 | уборка территории |
| 5 | г.п. Дубинино, ул Комсомольская, д. 16 | 954 | №1 от 07.03.2017 | 23.01.2017 | 385 364,00 | 385 364,00 | 2 | уборка территории | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 6 | г. Шарыпово, мкр 3-й, д. 14 | 3943,1 | №2 от 04.03.2017 | 28.02.2017 | 379 048,00 | 379 048,00 | 2 | уборка территории |
| 7 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 28 | 6529,6 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 | 4 696 335,00 | 4 696 335,00 | 2 | уборка территории | ООО УК "ДРЭУ" |
| 8 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 22 | 4109 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 | 1 008 229,00 | 1 008 229,00 | 2 | уборка территории | ООО УК "ПЖКХ" |
| 9 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 10 | 3394,9 | №1 от 01.08.2017 | 16.08.2017 | 1 264 952,00 | 1 264 952,00 | 2 | уборка территории | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 10 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 24 | 4345,7 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 | 671 641,00 | 671 641,00 | 2 | уборка территории | ООО УК "ПЖКХ" |
| 11 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 20 | 16525,6 | от 14.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Инновация" |
| 12 | г.п. Дубинино, ул. Дружбы, д. 7 | 4404,5 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 13 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 49 | 4038,2 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 14 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155 | 9338,6 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 15 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 37 | 7638,1 | №3 от 15.08.2017 | 29.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 16 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 23 | 9355 | №1 от 07.08.2017 | 25.09.2017 |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 17 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 15 | 7279,6 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 18 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 7 | 7348,1 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 19 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 17 | 7752,9 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 20 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 9 | 3385,7 | №1 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 21 | г.п. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д. 18 | 1273,6 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 22 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 37 | 3285,6 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 23 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 18 | 2723 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 24 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 18А | 2693,1 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  |
| 25 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 25 | 2156 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  |
| 26 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 162 | 3465,2 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  |
| 27 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 4 | 10758,8 | №2 от 15.08.2017 | 13.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 28 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 14 | 9461,6 | №2 от 15.08.2017 | 14.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 29 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 8 | 8170,8 | №2 от 28.09.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 30 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16 | 7689,3 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 31 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/4 | 2367,2 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 32 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/11 | 2866,2 | №2 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 33 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/22 | 2705,9 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 34 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/15 | 3282,7 | №3 от 23.08.2017 | 03.10.2017 |  |  |  |  |
| 35 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 20 | 6053,8 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 36 | г.п. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 17 | 3261,8 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 37 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 35 | 4863 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 38 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 11 | 2836,5 | №3 от 15.08.2017 | 17.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 39 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 47 | 3900,3 | №2 от 15.08.2017 | 17.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 40 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 39А | 3876,8 | №3 от 15.08.2017 | 24.08.2017 |  |  |  |  |
| 41 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 26 | 3598,4 | №1 от 15.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 42 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 17 | 6207,6 | от 14.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Инновация" |
| 43 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 39 | 2803 | №2 от 31.08.2017 | 12.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 44 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 6 | 3222,5 | №1 от 07.08.2017 | 21.09.2017 |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 45 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/12 | 3274,6 | №2 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 46 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/3 | 2813,7 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 47 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/5 | 5009,5 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 48 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/14 | 3289,2 | №2 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 49 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/8 | 2355,4 | №3 от 23.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  |
| 50 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155/1 | 3412,2 | №1 от 15.08.2017 | 02.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 51 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/5 | 2393,2 | №2 от 23.08.2017 | 03.10.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 52 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/6 | 2383,2 | №3 от 23.08.2017 | 03.10.2017 |  |  |  |  |
| 53 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/7 | 2481,4 | №3 от 23.08.2017 | 03.10.2017 |  |  |  |  |
| 54 | г.п. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 4 | 1291,6 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 55 | г.п. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 6 | 968,9 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 56 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 57 | 968,7 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 57 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 59 | 968,7 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 58 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 61 | 1291,42 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 59 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 51 | 3254,3 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 60 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 11 | 3863,9 | №2 от 15.08.2017 | 25.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 61 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 20/1 | 3584,2 | от 14.08.2017 | 29.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Инновация" |
| 62 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 6 | 953,7 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 63 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 51А | 3253,9 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 64 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 22 | 1557,1 | №3 от 07.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 65 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 63 | 1288 | №3 от 08.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  |
| 66 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 1 | 3898,2 | №3 от 09.08.2017 | 07.09.2017 |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 67 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 3 | 2533 | №3 от 09.08.2017 | 07.09.2017 |  |  |  |  |
| 68 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 15 | 3622,2 | №4 от 28.09.2017 | 28.09.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 69 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 18 | 5197 | от 14.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  | ООО УК "Инновация" |
| 70 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.1 |  |  |  |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 71 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.8а |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г.п. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г.п. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г.п. Дубинино, ул. 9 мая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г.п. Дубинино, ул. 9 мая, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г.п. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г.п. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г.п. Дубинино, пер. Молодежный, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г.п. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г.п. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г.п. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г.п. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г.п. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г.п. Дубинино, ул. Кишиневская, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г.п. Дубинино, ул. Труда, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г.п. Дубинино, ул. Шахтерская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г.п. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 148 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.4/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.4/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.4/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д.19 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 164 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 26а |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Инновация" |
| 166 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.13 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 170 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.17а |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.50 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Западная" |
| 180 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.47а |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.101/1 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 193 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.101/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.101/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.11б |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.163 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.40а |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.23 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Уютный дом" |
| 215 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.3-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г.п. Дубинино, пер. Школьный, д.8 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Диалог" |
| 219 | г.п. Дубинино, пер. Школьный, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г.п. Дубинино, пер. Школьный, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | г.п. Дубинино, ул. Советская, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г.п. Дубинино, ул. Дружбы, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.9/1 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Интехтраст" |
| 230 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.3 |  |  |  |  |  |  |  | ШМРО ПАО"Красноярскэнергосбыт" |
| 231 | г. Шарыпово, мкр. 5-й, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Шарыпово, мкр. 5-й, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.154 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "ПЖКХ" |
| 235 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/19 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Вера" |
| 239 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д.1/13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д.17 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "Восточная" |
| 241 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д.34 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК "ДРЭУ" |
| 242 | г.п. Дубинино, ул. Комсомольская, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | г.п. Дубинино, ул. 9 мая, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | г.п. Дубинино, пер. Молодежный, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: | | | | | | | | | |
| <\*> Виды трудового участия: | | | | | | | | | |
| выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); | | | | | | | | | |
| предоставление строительных материалов, техники и т.д. | | | | | | | | | |

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| наименование муниципального образования (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | физическое расположение общественной территории,адрес | наименование общественной территории | назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | город Шарыпово Красноярского края | городской поселок | Дубинино | территория расположена в центральной части городского поселка | сквер "Шахтерский" | отдых | отсутствует | 10291 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | городской поселок | Дубинино | территория расположена в юго-восточной части городского поселка | сквер "Молодежный" | отдых | отсутствует | 9340 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | город | Шарыпово | территория расположена в северо-западной части города | сквер "Первостроителей КАТЭКа" | отдых | отсутствует | 25500 | имеется (13 шт.) | имеется (8 шт.) | имеется (11 шт.) | отсутствует | отсутствует |
| 4 | город | Шарыпово | территория расположена в юго-западной части города | парк "Белый" | отдых | 24:57:0000002:3216 | 23239 | имеется (23 шт.) | имеется (33 шт.) | имеется (20 шт.) | отсутствует | имеется |
| 5 | город | Шарыпово | территория расположена в северо-восточной части города | парк "Зеленый островок" | отдых | отсутствует | 78000 | имеется (20 шт.) | имеется (58 шт.) | имеется (10 шт.) | отсутствует | отсутствует |
| 6 | город | Шарыпово | территория расположена в северо-восточной части города | парк "Центральный" в 4 мкр. | отдых | отсутствует | 142300 | имеется (4 шт.) | имеется (11 шт.) | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 7 | город | Шарыпово | территория расположена в центральной части города | парк "Победы" | отдых | отсутствует | 22000 | имеется (11 шт.) | имеется (46 шт.) | имеется (24 шт.) | отсутствует | отсутствует |
| 8 | город | Шарыпово | территория расположена в северо-восточной части города | сквер "Революции" | отдых | отсутствует | 12608 | имеется (8 шт.) | отсутствует | имеется (8 шт.) | отсутствует | имеется |
| 9 | город | Шарыпово | территория расположена в северо-западной части города | парк "Энергетиков" | отдых | отсутствует | 41900 | имеется (11 шт.) | отсутствует | имеется (28 шт.) | отсутствует | отсутствует |
| 10 | город | Шарыпово | территория расположена в центральной части города | сквер "Комсомольский" | отдых | отсутствует | 3251 | имеется (9 шт.) | имеется (20 шт.) | имеется (12 шт.) | отсутствует | имеется |

Приложение №8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории по минимальному перечню

Установка скамеек

 

Установка урн

 

Обеспечение освещения дворовых территорий

 

Ремонт дворовых проездов



Приложение №9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 1 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 1-й, корп. №15 | г. Шарыпово, 1 мкр. | строительство торгово -производственного комплекса "Корейский Смак» | Частная собственность | 24:57:0000037:1251 | 3520 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 1-й, 27А | г. Шарыпово, 1 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Орбита» | Частная собственность | 24:57:0000037:66 | 1149 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 1-й, 3А | г. Шарыпово, 1 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Феникс» | Частная собственность | 24:57:0000037:63 | 933 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 4 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр 1-й 26 "А" | г. Шарыпово, 1 мкр. | строительство нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000037:32 | 193 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Красноярский край, г.Шарыпово, мкр. 2, уч-к 19 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Мебель КМК» | Частная собственность | 24:57:0000002:241 | 2154 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 6 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 10А | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Искра» | Частная собственность | 24:57:0000002:81 | 230 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 7 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 14В | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация Бизнес-центра «Сибирский» | Частная собственность | 24:57:0000002:104 | 3463 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 8 | Красноярский край, город Шарыпово, 2 микрорайон | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация Бизнес-центра «Сибирский» | Частная собственность | 24:57:0000002:235 | 1338 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 9 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, №13 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания «Сбербанк» | Частная собственность | 24:57:0000002:117 | 3756 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| 10 | Красноярский край, город Шарыпово, 2 мкр., в 7.5 м от нежилого здания №13 | г. Шарыпово, 2 мкр. | строительство нежилого здания - административно-торгового комплекса | Частная собственность | 24:57:0000002:199 | 2152 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 11 | Красноярский край, город Шарыпово, улица Горького, участок №54 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Турист» | Частная собственность | 24:57:0000002:236 | 1169 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 12 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/18 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Базыр» | Частная собственность | 24:57:0000002:101 | 1687 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 13 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 18 "А" | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Для друзей» | Частная собственность | 24:57:0000002:106 | 130 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 14 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 8Б-1 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Водолей» | Частная собственность | 24:57:0000002:173 | 182 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 15 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 8 Б | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «У Касьяна» | Частная собственность | 24:57:0000002:51 | 103 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 16 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, №8 Б-2 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Лейла» | Частная собственность | 24:57:0000002:74 | 116 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 17 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 17Б | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «ЦУМ» | Частная собственность | 24:57:0000002:107 | 1500 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 18 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр.2, №17 "В" | г. Шарыпово, 2 мкр. | строительство нежилого здания – магазина | Аренда | 24:57:0000002:2905 | 1696 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 19 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 6А | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Все для дома» | Частная собственность | 24:57:0000002:105 | 1831 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 20 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, № 7 "а" | г. Шарыпово, 2 мкр. | строительство нежилого здания – магазина | Частная собственность | 24:57:0000002:234 | 3224 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 21 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 1а | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Гастрономчик» | Частная собственность | 24:57:0000002:1 | 99 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 22 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2-й, 1/5А | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Сюрприз» | Частная собственность | 24:57:0000002:96 | 64 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 23 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, уч-к 5 "А" | г. Шарыпово, 2 мкр. | строительство нежилого здания – магазина | Аренда | 24:57:0000002:2875 | 1260 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 24 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Байконур, с юго-западной стороны нежилого здания № 1 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания - мини-рынка «Лейла» | Частная собственность | 24:57:0000002:242 | 978 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 25 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Байконур, № 1 "Б" | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания - мини-рынка «Лейла» | Частная собственность | 24:57:0000002:73 | 637 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 26 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Байконур, № 1 | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Лейла» | Частная собственность | 24:57:0000002:82 | 154 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 27 | Красноярский край, г Шарыпово, пр-кт Байконур | г. Шарыпово, 2 мкр. | строительство нежилого комплекса многоцелевого назначения | Частная собственность | 24:57:0000002:97 | 1859 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 28 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 мкр, 8 "А" | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация бассейна "Жемчужина" | Аренда | 24:57:0000002:9 | 1847 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 29 | Красноярский край, город Шарыпово, 2 мк-н, № 17а | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – кафе «У камина» | Частная собственность | 24:57:0000002:230 | 533 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 30 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, № 15 А | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Симпатия» | Частная собственность | 24:57:0000002:94 | 1681 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 31 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 2, 14А | г. Шарыпово, 2 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Симпатия» и кафе «Кристалл» | Частная собственность | 24:57:0000002:99 | 877 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Центральный, №16 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство административного здания | Аренда | 24:57:0000002:3200 | 3951 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 33 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, № 14 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания – кафе | Частная собственность | 24:57:0000002:55 | 400 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 34 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, № 14А | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания – кафе | Частная собственность | 24:57:0000002:2880 | 2000 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 35 | Красноярский край, г Шарыпово пр-кт Центральный № 18 | г. Шарыпово, проспект Центральный | эксплуатация нежилого здания - автомоечного комплекса | Частная собственность | 24:57:0000002:189 | 1301 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| 36 | Красноярский край, г Шарыпово пр-кт Центральный № 18 | г. Шарыпово, проспект Центральный | эксплуатация нежилого здания - автомоечного комплекса | Частная собственность | 24:57:0000002:119 | 966 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| 37 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр. Центральный, № 55 "А" | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания - шиномонтажной мастерской | Частная собственность | 24:57:0000004:5 | 1455 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 38 | Красноярский край, г. Шарыпово, в 1 м на юг от земельного участка по пр-ту Центральный, №55 "Б" | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство станции технического обслуживания | Аренда | 24:57:0000004:72 | 3029 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 39 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр. Центральный, №55 "Б" | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания – станции технического обслуживания (технический осмотр, полировка, ремонт 5 автомобилей) | Аренда | 24:57:0000004:12 | 1814 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 40 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, №59/1 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания - автосервисного комплекса | Аренда | 24:57:0000004:74 | 1000 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 41 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, №59/2 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство станции технического обслуживания | Аренда | 24:57:0000004:77 | 999 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 42 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Центральный, №59 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство станции технического обслуживания | Аренда | 24:57:0000004:70 | 1000 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 43 | Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный, №61/3 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство универсального магазина | Частная собственность | 24:57:0000004:51 | 1049 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 44 | Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный, №61/2 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство универсального магазина | Частная собственность | 24:57:0000004:54 | 1400 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 45 | Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный, №61/1 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство универсального магазина | Частная собственность | 24:57:0000004:53 | 1400 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 46 | Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Центральный, №61 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство универсального магазина | Частная собственность | 24:57:0000004:52 | 1400 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 47 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Байконур, №3 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство нежилого здания - автовокзала | Аренда | 24:57:0000004:57 | 5897 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 48 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 9, д. 1 | г. Шарыпово, проспект Центральный | размещение объекта незавершенного строительства | Частная собственность | 24:57:0000047:40 | 11287 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 49 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, 51 | г. Шарыпово, проспект Центральный | эксплуатация нежилого здания – магазина "Евродом" | Частная собственность | 24:57:0000004:7 | 386 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 50 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Центральный, 53/2 | г. Шарыпово, проспект Центральный | строительство административного здания | Аренда | 24:57:0000004:82 | 4200 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, квартал Энергостроителей** | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Красноярский край, г. Шарыпово, кв-л Энергостроителей, ул. Березовая, №30 | г. Шарыпово, квартал Энергостроителей | строительство торгово-офисного здания | Частная собственность | 24:57:0000041:629 | 5720 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 52 | Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Энергостроителей, ул. Березовая, № 28 | г. Шарыпово, квартал Энергостроителей | эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса «Лето» | Частная собственность | 24:57:0000041:266 | 5024 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 154/2 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина | Частная собственность | 24:57:0000038:76 | 113 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 54 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 30А | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Тамара» | Частная собственность | 24:57:0000038:85 | 233 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 55 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, № 155 "а" | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Витязь» | Частная собственность | 24:57:0000038:49 | 240 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 56 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 26/1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Перекресток» | Частная собственность | 24:57:0000038:67 | 500 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 57 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 15А | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Светотехника» | Частная собственность | 24:57:0000038:15 | 219 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 58 | Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон Пионерный, №16/1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Электрика +» | Частная собственность | 24:57:0000038:73 | 448 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 59 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 11/1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Спортмода» | Частная собственность | 24:57:0000038:68 | 150 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 60 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 11/1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Спортмода» | Частная собственность | 24:57:0000038:138 | 356 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 61 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 2/1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Иртыш» | Частная собственность | 24:57:0000038:59 | 82 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 62 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 1 "Б" | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Ветеран» | Частная собственность | 24:57:0000038:77 | 464 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 63 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, № 9 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина «Торговый центр» | Частная собственность | 24:57:0000038:2 | 7327 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 64 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, № 46 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – «Городского рынка» | Частная собственность | 24:57:0000038:65 | 8710 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 65 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 45А | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания – магазина | Частная собственность | 24:57:0000038:134 | 326 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 66 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 45 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный | эксплуатация нежилого здания –рынка | Частная собственность | 24:57:0000038:79 | 4252 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, старая часть** | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, 67 Б | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация нежилого здания – магазина «Ретро» | Частная собственность | 24:57:0000034:31 | 94 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 68 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, с восточной стороны нежилого здания № 67 Б | г. Шарыпово, ул. Горького | реконструкция нежилого здания – магазина «Ретро» | Аренда | 24:57:0000034:508 | 1733 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 69 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, уч-к 49 "А" | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация нежилого здания – магазина «Все для дома» | Частная собственность | 24:57:0000021:43 | 872 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 70 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, с южной стороны от нежилого здания № 49а | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация нежилого здания – магазина | Аренда | 24:57:0000021:78 | 416 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 71 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, № 79 | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация нежилого здания – торгового центра «Атриум» | Аренда | 24:57:0000034:142 | 1535 | имеется | | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 72 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, № 85 | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация нежилого здания «Нельсон» | Частная собственность | 24:57:0000034:30 | 718 | имеется | | имеется | имеется | отсутствует | имеется |
| 73 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, № 87 | г. Шарыпово, ул. Горького | эксплуатация мастерской по ремонту бытовой техники | Частная собственность | 24:57:0000034:37 | 420 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 74 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134 | г. Шарыпово, ул. Российская | эксплуатация нежилого здания «Облака» | Частная собственность | 24:57:0000005:102 | 10877 | имеется | | имеется | имеется | отсутствует | имеется |
| 75 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 132А/1 | г. Шарыпово, ул. Российская | эксплуатация станции технического обслуживания | Частная собственность | 24:57:0000005:1058 | 1379 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 76 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 130 | г. Шарыпово, ул. Российская | эксплуатация магазина "Планета" | Частная собственность | 24:57:0000010:48 | 2965 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 77 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 108А | г. Шарыпово, ул. Российская | эксплуатация магазина "Анюта" | Частная собственность | 24:57:0000010:59 | 104 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 78 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, № 50 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000012:3 | 5630 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 79 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, 48 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000012:80 | 788 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 80 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, здание № 13 А, часть № 3 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация склада | Частная собственность | 24:57:0000012:5 | 1215 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 81 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, №44/3 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000012:156 | 1164 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 82 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, 28 "А" | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация магазина "Гермес" | Частная собственность | 24:57:0000013:106 | 715 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 83 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, 30 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация шиномонтажной мастерской | Частная собственность | 24:57:0000013:56 | 671 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 84 | Красноярский край, г Шарыпово, ул Октябрьская, д 28 | г. Шарыпово, ул. Октябрьская | эксплуатация магазина "Руслан" | Частная собственность | 24:57:0000013:53 | 1022 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 85 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, д. 1 | г. Шарыпово, ул. Заводская | эксплуатация магазина автозапчастей | Частная собственность | 24:57:0000021:2 | 1104 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 86 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, № 6 | г. Шарыпово, ул. Заводская | эксплуатация нежилого здания – склада хранения пищевых продуктов | Частная собственность | 24:57:0000019:29 | 625 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 87 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, 6 А/1 | г. Шарыпово, ул. Заводская | эксплуатация производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000019:30 | 3259 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 88 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, 8а | г. Шарыпово, ул. Заводская | эксплуатация производственной базы и административного здания | Частная собственность | 24:57:0000020:14 | 3670 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 89 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Заводская, д. 8 | г. Шарыпово, ул. Заводская | эксплуатация административного здания | Частная собственность | 24:57:0000020:15 | 8825 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 90 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Спортивная, 1а | г. Шарыпово, ул. Спортивная | эксплуатация мелкооптовой базы "Восток" | Частная собственность | 24:57:0000020:1 | 1588 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 91 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Спортивная, 1а/1 | г. Шарыпово, ул. Спортивная | эксплуатация мелкооптовой базы "Восток" | Частная собственность | 24:57:0000020:13 | 1326 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 92 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Спортивная, 1а/5 | г. Шарыпово, ул. Спортивная | эксплуатация торгово-промышленного комплекса | Частная собственность | 24:57:0000020:34 | 1895 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 93 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Энергетиков, №9 | г. Шарыпово, пр. Энергетиков | строительство административного здания | Аренда | 24:57:0000017:1170 | 2628 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 94 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Солнечная, № 2 | г. Шарыпово, ул. Солнечная | строительство административного здания | Частная собственность | 24:57:0000018:31 | 1232 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 95 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, дом 1 | г. Шарыпово, ул. Кирова | эксплуатация магазина "Север" | Частная собственность | 24:57:0000014:117 | 738 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 96 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, дом 3 | г. Шарыпово, ул. Кирова | эксплуатация магазина "Мария" | Частная собственность | 24:57:0000014:11 | 1693 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 97 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, 5 | г. Шарыпово, ул. Кирова | эксплуатация административного здания | Частная собственность | 24:57:0000014:61 | 400 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 98 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, 11 | г. Шарыпово, ул. Кирова | эксплуатация складов | Частная собственность | 24:57:0000014:127 | 1050 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 99 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 1 | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | эксплуатация нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000034:413 | 268 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 100 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, №1А | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | эксплуатация нежилого здания - пекарни | Частная собственность | 24:57:0000034:58 | 741 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 101 | Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, уч-к 1 "Г" | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | строительство производственной базы | Аренда | 24:57:0000034:483 | 5874 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 102 | Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, 3/13 | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | эксплуатация автосалона «Премьер» | Частная собственность | 24:57:0000034:143 | 5473 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 103 | Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, №3/12 | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | эксплуатация базы автотранспортного цеха | Частная собственность | 24:57:0000034:201 | 4451 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 104 | Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, № 9 А | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | эксплуатация деревообрабатывающей производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000035:259 | 7413 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 105 | Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, ул. Индустриальная, уч-к 38 | г. Шарыпово, ул. Индустриальная | строительство станции технического обслуживания | Аренда | 24:57:0000036:493 | 993 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 106 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, № 73 А | г. Шарыпово, ул. Ленина | строительство магазина | Аренда | 24:57:0000031:88 | 938 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 107 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, № 17 А | г. Шарыпово, ул. Ленина | эксплуатация нежилого здания - магазина «Ленинский» | Частная собственность | 24:57:0000015:104 | 182 | имеется | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 108 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, 19 | г. Шарыпово, ул. Ленина | эксплуатация нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000029:2 | 921 | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 109 | Красноярский край, г. Шарыпово, пер. МТМ, в 43 м к юго западу от ж/д, д. №7 | г. Шарыпово, ул. Юбилейная | строительство нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000035:572 | 5970 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 110 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Юбилейная, д. № 7 "В" | г. Шарыпово, ул. Юбилейная | строительство производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000035:600 | 3195 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 111 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Юбилейная, д. № 7 "Г" | г. Шарыпово, ул. Юбилейная | строительство производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000035:599 | 2175 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 112 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Юбилейная, № 7 «Д» | г. Шарыпово, ул. Юбилейная | строительство производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000035:642 | 2153 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 113 | Красноярский край, г. Шарыпово, пер. Фомина, д. н/з 91/1 | г. Шарыпово, ул. Фомина | размещения и эксплуатации производственной базы | Частная собственность | 24:57:0000035:268 | 851 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 114 | Красноярский край, г. Шарыпово, пер. Фомина, д. №91 "Б" | г. Шарыпово, ул. Фомина | строительство нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000035:273 | 340 | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3-й, 23А | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000003:56 | 306 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 116 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, 24А | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина и кафе «Незнакомка» | Частная собственность | 24:57:0000003:52 | 765 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 117 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, №3 А | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Парус» | Частная собственность | 24:57:0000003:30 | 100 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 118 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 4А, кв. 2 | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Багира» | Частная собственность | 24:57:0000003:54 | 628 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 119 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, д. 17А | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Виктория» | Частная собственность | 24:57:0000003:2 | 1912 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 120 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, д. 17 | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Кулина» | Частная собственность | 24:57:0000003:29 | 735 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 121 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 мкр., №16/2 | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Папа Светофор» | Частная собственность | 24:57:0000003:2612 | 2750 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 122 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, уч-к 16 "Б" | г. Шарыпово, 3 мкр. | строительство нежилого здания - магазина | Частная собственность | 24:57:0000003:2623 | 3795 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 123 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 3, уч-к 13 "А" | г. Шарыпово, 3 мкр. | строительство нежилого здания - аптеки | Аренда | 24:57:0000003:134 | 529 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 124 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон, участок 13 "Б" | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина «Симпатия» | Частная собственность | 24:57:0000003:156 | 5517 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 125 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон, в 1 м к западу от многоквартирного жилого дома №14 | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина | Частная собственность | 24:57:0000003:2786 | 239 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 126 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 микрорайон, № 6/1 | г. Шарыпово, 3 мкр. | эксплуатация нежилого здания – магазина "Рябинка" | Частная собственность | 24:57:0000003:32 | 338 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 4, уч-к 18/1 | г. Шарыпово, 4 мкр. | эксплуатация крытой автостоянки | Частная собственность | 24:57:0000017:852 | 3000 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 128 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 4, №19 | г. Шарыпово, 4 мкр. | строительство административного здания | Аренда | 24:57:0000017:1169 | 3249 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 129 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 4, уч-к 19/1 | г. Шарыпово, 4 мкр. | строительство торгово-развлекательного центра | Аренда | 24:57:0000017:1186 | 4171 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 130 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 мкр., №20/2 | г. Шарыпово, 4 мкр. | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000017:1180 | 340 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 131 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 4, уч-к 23 "А" | г. Шарыпово, 4 мкр. | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000017:1005 | 815 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 132 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Энергетиков, уч-к 5 | г. Шарыпово, 4 мкр. | строительство многофункционального культурного центра | Безвозмездное пользование | 24:57:0000017:997 | 40 000 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 7 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 7, №1 | г. Шарыпово, 7 мкр. | строительство крытого катка | Постоянное бессрочное пользование | 24:57:0000045:1909 | 42 379 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 134 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 мкр., №12-1 | г. Шарыпово, 7 мкр. | строительство магазина | Аренда | 24:57:0000045:2522 | 500 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 135 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 7, 14 "а" | г. Шарыпово, 7 мкр. | эксплуатация магазина «Денис» | Частная собственность | 24:57:0000045:102 | 667 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| 136 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 7, №14"Б" | г. Шарыпово, 7 мкр. | Строительство магазина | Аренда | 24:57:0000045:2284 | 543 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 137 | Красноярский край, г Шарыпово ул Норильская участок № 10 | г. Шарыпово, 7 мкр. | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000045:339 | 147 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 138 | Красноярский край, г.Шарыпово, 7 мкр., в 20 м к югу от жилого дома №9 | г. Шарыпово, 7 мкр. | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000045:2436 | 900 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 139 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 мкр., № 20 | г. Шарыпово, 7 мкр. | строительство детского сада на 220 мест | Постоянное бессрочное пользование | 24:57:0000045:406 | 10384 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 140 | Красноярский край, г Шарыпово ул Норильская № 2 | г. Шарыпово, 7 мкр. | эксплуатация магазина и кафе «Кофейня» | Частная собственность | 24:57:0000045:355 | 203 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 141 | Красноярский край, г Шарыпово ул Норильская № 2/1 | г. Шарыпово, 7 мкр. | эксплуатация магазина и кафе «Кофейня» | Частная собственность | 24:57:0000045:385 | 469 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 142 | Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Геодезическая, 112 | г. Шарыпово, ул. Геодезическая | эксплуатация кафе «Листвяг» | Частная собственность | 24:57:0000044:451 | 1614 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, 6 микрорайон** | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 5 | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Дом торговли" | Частная собственность | 24:57:0000001:57 | 4475 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 144 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр., уч-к 6/2 | г. Шарыпово, 6 мкр. | строительство магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:3834 | 1566 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 145 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 13/1 | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Рамиг" | Частная собственность | 24:57:0000001:117 | 149 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 146 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр 6, 14А | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Ткани" | Частная собственность | 24:57:0000001:4 | 247 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 147 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, 14 А-1 | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Оранжевый кит" | Частная собственность | 24:57:0000001:125 | 645 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 148 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 41А | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Командор" | Частная собственность | 24:57:0000001:5 | 1125 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 149 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6, зд. 46 | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Симпатия" | Частная собственность | 24:57:0000001:22 | 638 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 150 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 51 | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Прохор" | Частная собственность | 24:57:0000001:72 | 294 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 151 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 52 Б | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Березка" | Частная собственность | 24:57:0000001:112 | 126 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 152 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр 6-й, д. 52 А | г. Шарыпово, 6 мкр. | эксплуатация магазина "Мальвина" | Частная собственность | 24:57:0000001:287 | 111 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 153 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 38А | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина "Байкал" | Частная собственность | 24:57:0000001:124 | 102 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 154 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, зд. 21А | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина "Оазис" | Частная собственность | 24:57:0000001:964 | 1687 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 155 | Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон 6, № 21 "Б" | г. Шарыпово, 6 мкр | строительство магазина | Частная собственность | 24:57:0000005:1297 | 145 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 156 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр 6-й, № 21 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина "Кубик" | Частная собственность | 24:57:0000001:43 | 990 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 157 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр., в 40 м на север от многоквартирного жилого дома №602 | г. Шарыпово, 6 мкр | строительство нежилого здания - магазина автозапчастей и промтоваров | Частная собственность | 24:57:0000001:4045 | 2318 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 158 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр., около многоквартирного жилого дома №602 | г. Шарыпово, 6 мкр | строительство нежилого здания - магазина автозапчастей и промтоваров | Частная собственность | 24:57:0000001:159 | 1482 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 159 | Красноярский край, город Шарыпово, 6 мкр., № 3А-6 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:137 | 140 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 160 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр., № 3А-5 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:139 | 61 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 161 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр, №3А-3 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:82 | 143 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 162 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, 3 А-2 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:127 | 178 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 163 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й, 3 А-1 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000001:126 | 77 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 164 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6, здание №3 | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина "Кукуруза" | Частная собственность | 24:57:0000001:3 | 770 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 165 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. 6-й | г. Шарыпово, 6 мкр | эксплуатация магазина "Водолей" | Частная собственность | 24:57:0000001:122 | 319 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, проспект Преображенский** | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-кт Преображенский, №47 | г. Шарыпово, пр. Преображенский | эксплуатация автосервиса | Частная собственность | 24:57:0000044:841 | 1208 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 167 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Преображенский, №53 "А" | г. Шарыпово, пр. Преображенский | строительство административного здания | Аренда | 24:57:0000005:3495 | 3398 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 168 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Преображенский, №55 | г. Шарыпово, пр. Преображенский | строительство нежилого здания | Частная собственность | 24:57:0000044:927 | 992 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 169 | Красноярский край, г. Шарыпово, пр-т Преображенский, №51 | г. Шарыпово, пр. Преображенский | строительство автомойки | Частная собственность | 24:57:0000044:874 | 2815 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный** | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон Северный, 1 | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000007:104 | 168 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 171 | Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон Северный, участок № 32А | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000007:186 | 282 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 172 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, №32 "Б" | г. Шарыпово, мкр. Северный | строительство магазина | Аренда | 24:57:0000007:1259 | 176 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 173 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, уч-к 11 | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация производственного цеха | Аренда | 24:57:0000007:1105 | 1833 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 174 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, 12 | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация склада | Частная собственность | 24:57:0000007:88 | 2789 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 175 | Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Северный, 24 | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация пекарни | Частная собственность | 24:57:0000007:4 | 1334 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 176 | Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон Северный, № 28 | г. Шарыпово, мкр. Северный | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0000007:164 | 986 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, гп Дубинино** | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Красноярский край, г.Шарыпово, рп Дубинино, ул. Советская, уч-к 5 | г. Шарыпово, гп Дубинино | размещение автотранспортного цеха | Частная собственность | 24:57:0100010:459 | 18177 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 178 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, пер. Школьный, №2 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100012:365 | 429 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 179 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Кишиневская, № 3 "А" | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100003:465 | 442 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 180 | Красноярский край, г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, № 12 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100003:2 | 566 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 181 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, уч-к 2 "Б" | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация нежилого здания - автосервисного центра | Частная собственность | 24:57:0100002:448 | 2514 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 182 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, уч-к 4 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Аренда | 24:57:0100002:455 | 1405 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 183 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 17 А | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина "Мария" | Частная собственность | 24:57:0100004:1 | 1559 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 184 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, №40А | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100005:6 | 93 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 185 | Красноярский край, г. Шарыпово, п.Дубинино, ул.9 Мая, №17 А | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100005:96 | 223 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 186 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №6-1 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация мини-пекарни и склада | Частная собственность | 24:57:0100005:10 | 291 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 187 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, 18А | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина "Тайга" | Частная собственность | 24:57:0100005:108 | 608 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 188 | Красноярский край, г Шарыпово, гп Дубинино, ул Шахтерская, д 18 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100005:16 | 146 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 189 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №3 | г. Шарыпово, гп Дубинино | строительство магазина | Аренда | 24:57:0100005:2255 | 1175 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 190 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Шахтерская, 9 А | г. Шарыпово, гп Дубинино | Размещение рынка | Аренда | 24:57:0100005:111 | 995 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 191 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №9 "А"/1 | г. Шарыпово, гп Дубинино | Размещение рынка | Аренда | 24:57:0100005:2245 | 1491 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 192 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №5/1 | г. Шарыпово, гп Дубинино | строительство магазина | Аренда | 24:57:0100005:2262 | 175 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 193 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №5/2 | г. Шарыпово, гп Дубинино | строительство магазина | Аренда | 24:57:0100005:2265 | 150 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 194 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, №5/3 | г. Шарыпово, гп Дубинино | строительство магазина | Аренда | 24:57:0100005:2264 | 150 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 195 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Шахтерская, уч-к 9 "Б" | г. Шарыпово, гп Дубинино | строительство магазина | Аренда | 24:57:0100005:2091 | 502 | отсутствует | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 196 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Олега Кошевого, №18 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация нежилого здания - кафе | Частная собственность | 24:57:0100004:2 | 1594 | имеется | имеется | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 197 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 7а-2 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100004:52 | 1330 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 198 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, № 8 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100003:54 | 454 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 199 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп Дубинино, ул. Труда, №5 "А" | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100004:1073 | 165 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 200 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Московская, №1 | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100006:231 | 1581 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| 201 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ул. Комсомольская, 16 "а" | г. Шарыпово, гп Дубинино | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0100004:5 | 151 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | имеется |
| **Красноярский край, г. Шарыпово, гп Горячегорск** | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Горячегорск, ул. Центральная, 18 | г. Шарыпово, гп Горячегорск | эксплуатация магазина | Частная собственность | 24:57:0200004:24 | 797 | имеется | отсутствует | | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 203 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Горячегорск, ул. Лесная, 27 | г. Шарыпово, гп Горячегорск | размещение лыжной базы "Соболек" | Частная собственность | 24:57:0200005:64 | 47433 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует |
| 204 | Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Горячегорск, ул. Долгий Лог, уч-к 22 | г. Шарыпово, гп Горячегорск | строительство горнолыжной базы «Долгий Лог» | Аренда | 24:57:0200005:110 | 30575 | имеется | имеется | | имеется | отсутствует | отсутствует |

Приложение №10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «горо д Шарыпово Красноярского края»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

1. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

   Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

   Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-6)
7. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-7)
8. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-9)
10. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-10)