





**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО ЕРАСНОЯРСЕОГО ЕРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ**



Об организации подготовки и проведения работ по пропуску весенних паводковых вод на территории города Шарыпово в 2023 году

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994r. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003r. № lЗl-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово,

1. Создать межведомственную рабочую группу по контролю за организацией и выполнением противопаводковых мероприятий в весенне- летний паводкоопасный период в составе согласно приложению №1.
2. Возложить контроль за организацией подготовки и .проведения работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод, на межведомственную рабочую группу.
3. Утвердить:
   1. «План основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском паводковых вод на территории города Шарыпово в 2023 году» (приложение №2);
   2. «Перечень учреждений, организаций, обеспечивающих наблюдение за паводковой обстановкой» (приложение № 3);
   3. «Перечень территорий города Шарыпово, подверженных угрозе подтопления» (приложение № 4);
4. Начальнику Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск (Л.В. Кулакова), помощнику Главы города Шарыпово по вопросам ГОЧС, ПБ и антитеррористической работе (О А. Пименов):

- обеспечить оперативное информирование населения о прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации, социальные сети, официальный сайт Администрации города Шарыпово путем размещения памяток о действиях граждан при подтоплении;

- информировать население о необходимости очистки водостоков и вывоза снега е территорий частных подворий.


1. MKY «Служба городского хозяйства» (И.В. Шайганова):
   1. завершить до 15.04.2023 года очистку ливневой канализации, водостоков от наледи и мусора;
   2. проверить наличие и состояние предупреждающих знаков «Выход на лед, проход и проезд запрещен» у водных объектов города Шарыпово:

* на берегу реки Темра в микрорайоне Пионерный;
* на берегу реки Кадат в микрорайоне Северный.
* на берегу реки Береш в п. Дубинино;
* на берегу озера Ашпыл.

1. Рекомендовать КГБУЗ «Шарыповская городская больница» (П.Ф. Чеботарь) обеспечить готовносгь к оказанию медицинской помощи населению города Шарыпово в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Рекомендовать МО МВД России «Шарыповскии» (Д.С. Бойцов) обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения подтопления.
3. Рекомендовать 11 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главное Управления МЧС России по Красноярскому краю (В.Ю. Шмелёв) на период весеннего паводка обеспечить готовность личного состава дежурных караулов и техники к действиям по эвакуации населения.
4. Рекомендовать MKY «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» (П.Н. Чечков) в случае ухудшения паводковой ситуации на территории города Шарыпово ежедневно в 09.00 часов предоставлять актуальную информацию помощнику Главы города Шарыпово по вопр9сам ГОЧС, ПБ и антитеррористической работе (О.А. Пименов) по телефону 2-14-68.
5. Помощнику Главы города Шарыпово по вопросам ГОЧС, ПБ и антитеррористической работе (О.А. Пименов) организовать:
   1. оперативную обработку, анализ поступающей информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территории города Шарыпово к весеннему паводку;

, 10.2. обмен информацией о паводковой обстановке с MKY «ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», ІДІПС 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю, МО МВД России «Шарыповский» и Администрацией Шарыповского муниципального округа.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава города Ш

илу со дня подписания.

В.КХОХЛОВ