6. ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограммы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий : (местонахождение дворовой территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) | Управляющие организации, МКУ Служба городского хозяйства» | 01.07.2017 | 01.10.2017 | Благоустройство дворовых территорий | 1. Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Показатель 1 (Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий) Показатель 2 (Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий) Показатель 3 (Охват населения комплексно благоустроенными дворовыми территориями) |
| 2.Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования : (местонахождение территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) | МКУ Служба городского хозяйства» | 01.07.2016 | 01.10.2017 | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования | 1.Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации. 2. Заключение договора на выполнение работ. 3. Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории | Показатель 1 (Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) Показатель 2 (Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) |
| 3.Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений |  | 01.03.2017 | 31.11.2017 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |  |  |
| 4.Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы | МКУ Служба городского хозяйства» | 01.07.2017 | 31.12.2017г. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.) муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края». |  |  |

| 7. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период 2014-2019гг. |  |
| ЦЕЛЬ: Создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 15177,87 |  |  |  |  |
| Задача 1 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 118,58 |  |  |  |  |
| Субсидии краевого бюджета | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  | 10 018,40 |  |  |  |  |
| Софинансирование из местного бюджета | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  | 100,18 |  |  |  |  |
| Оплата за долю муниципальных помещений | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 059,29 |  |  |  |  |
| Субсидии краевого бюджета | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  | 5 009,20 |  |  |  |  |
| Софинансирование из местного бюджета | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  | 50,09 |  |  |  |  |
| Оплата экспертизы достоверности сметной стоимости | МКУ "СГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |