Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Задачи подпрограммы: - 1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - 2. выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети до 47,81% к 2018г.; Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2018году. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2018 годах предусматривает финансирование – 68 526,02 тыс. руб., в том числе по годам и источникам: 2014 г. – 20 313,80 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 5 881,00 тыс. руб.; Краевой бюджет – 14 432,80 тыс. руб. 2015 г. – 38 167,85 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 4 699,65 тыс. руб.; Краевой бюджет – 33 468,20 тыс. руб. 2016 г. – 3 656,17 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 3 656,17 тыс. руб. 2017 г. – 3 167,30 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 3 167,30 тыс. руб. 2018 г. – 3 220,90 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 3 220,90 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы в рамках своих полномочий осуществляют Администрация города Шарыпово, Финансовое управление администрации города Шарыпово, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |

Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма позволит реализовать проведение социально-значимых мероприятий по обеспечению сохранности, развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования составляет 208,1 км., в том числе с твердым покрытием – 196,0 км. Автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия в объеме 140,2 км. Протяженность грунтовых дорог составляет 12,1 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 96%.

Также на территории муниципального образования имеется 14 мостов общей протяженностью 229,8 погонных метров, в том числе 9 автомобильных, из которых: 4 водопропускные трубы в полотне автомобильных дорог и 5 пешеходных мостов. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,05 километров дорог на 1000 квадратных метров территории;

Основной проблемой дорожного комплекса на протяжении длительного периода времени является недостаточное финансирование данного направления.

С 2008года муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог. За эти годы выполнен ремонт 23,2 км дорог.

Муниципальное образование не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для ремонта и реконструкции, но и для обеспечения всего комплекса работ по содержанию автодорог.

Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы «Дороги Красноярья».

Для выполнения работ по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальное образование ежегодно принимало участие в конкурсе на получение средств субсидий краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013годы, утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 20.11.2010года № 570-п.

В 2013году в рамках вышеуказанной программы муниципальному образованию были выделены средства краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета -1 000тыс.руб. На данные средства выполнен ремонт участка дороги проспекта Центрального (от многоквартирного дома № 156 Пионерного микрорайона до здания № 14 микрорайона Берлин).

Таким образом, реализация данной муниципальной программы позволит не только поддерживать существующие автомобильные дороги и средства регулирования дорожного движения, но и проводить работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

Обеспечение сохранности, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Задачи программы:

- 1. выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

2. выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Целевой индикатор:

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети до 47,81% к 2018г.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2018 году.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (Далее – учреждение).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления Подпрограммой осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Служба городского хозяйства».

Руководители учреждений, определенные Исполнителями Подпрограммы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Основные Подпрограммные мероприятия будут сосредоточены на решении задач Подпрограммы.

- В ходе реализации Подпрограммных мероприятий планируется выполнить комплекс мероприятий направленных на выполнение текущих регламентных работ по содержанию и выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2018 годах предусматривает финансирование – 68 526,02 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:

2014 г. – 20 313,80 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 5 881,00 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 14 432,80 тыс. руб.;

2015 г. – 38 167,85 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 4 699,65 тыс. руб..

Краевой бюджет – 33 468,20 тыс. руб.;

2016 г. – 3 656,17 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 3 656,17 тыс. руб.

2017 г. – 3 167,30 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 3 167,30 тыс. руб.

2018 г. – 3 220,90 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 3 220,90 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета

Директор МКУ «СГХ»							И.В. Шайганова