Приложение к Постановлению

- Администрации города Шарыпово

- от ___________ г. № ____

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

на 2014 - 2016 годы

1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация города Шарыпово; 2. Администрация поселка Дубинино города Шарыпово; 3. Администрация поселка Горячегорск города Шарыпово, 4. Муниципальное автономное учреждение "Санитарная инспекция по городу Шарыпово"; 5. Отдел культуры Администрации города Шарыпово; 6. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово; 7. Управление образованием Администрации города Шарыпово; 8. Управление социальной защиты населения Администрации города Шарыпово; |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»» на 2014-2016 годы; 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города» на 2014-2016 годы; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы. Мероприятия: - Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципального образования; - Компенсация части расходов граждан за содержание и ремонт жилых помещений расположенных в домах с центральным отоплением п.Горячегорск, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда - Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг; - Субсидии на оказание населению поселка Дубинино услуг бани. |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2. Создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово; 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; 2.Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города Шарыпово; 3.Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса; 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 5. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству; - Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 г.г. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели: Целевой показатель 1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры Целевой показатель 2 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Показатели конечных результатов реализации программы: - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: Теплоснабжение – до 0 аварий; Водоснабжение – до 3 аварий; Водоотведение – до 0 аварий. - увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов – до 25%; - доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 98,6 %; - доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95,7 %; - увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории: - электрической энергии до 100 %; - тепловой энергии до 100 %; - воды до 100 %. - доведение площади зеленых насаждений от общей площади территории муниципального образования до 3%; -увеличение количества светоточек до 2284 ед.; -доля освещенных дорог от общей площади дорог – 66,7% - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, до 95 %. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годах предусматривает финансирование – 109 119 376,00 руб., в том числе по источникам и годам: 2014 г. – 37 297 054,00 руб., в том числе: Городской бюджет – 25 990 354,00 руб.; Краевой бюджет – 11 306 700,00 руб. 2015 г. – 35 911 161,00 руб., в том числе: Городской бюджет – 27 026 161,00 руб.; Краевой бюджет – 8 885 000,00 руб. 2016 г. – 35 911 161,00 руб., в том числе: Городской бюджет – 27 026 161,00 руб.; Краевой бюджет – 8 885 000,00 руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. |

2.Характирискика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» приобрела еще большую актуальность. Это связано в первую очередь с ведшающим жилищным и коммунальным фондом и таже не стоит забывать про прямую зависимость городского бюджета от федеральных и краевых субсидий на развитие и модернизацию данной отрасли.

Протяженность инженерных сетей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» составляет:

Тепловые сети – 105,7 км, из них в собственности ОАО «Э.ОН Россия» 105,7 км., % износа – 60%;

Сети водоснабжения – 153,6 км, из них в муниципальной собственности 91,2 км., % износа – 70%;

Сети водоотведения – 124,1 км, из них в муниципальной собственности 101,4 км., % износа – 42%;

Сети электроснабжения – 357,714 км, из них в муниципальной собственности 25,998 км., % износа – 66%;

В среднем уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципального образования составляет 75,3%. В результате накопленного износа возникает риск инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Увеличивается доля потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 54,95% в 2016г.

Жилищный фонд муниципального образования насчитывает более 2782 домов, из них:

Многоквартирные дома – 265 домов (без учета блакировоной застройки);

Частный сектор – более 2517 домов (с учетом блакировоной застройки).

50% от всего жилищного фонда муниципального образования представлен домами выполнеными в деревянном исполнении. Износ жилищного фонда в среднем по муниципальному образованию составляет 50%, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, что приводит организации жилищно-коммунального хозяйства к плачевному финансовому состоянию.

Улучшение внешнего облика города и микроклимата территории также является одним из важнейших направлений развития муниципального образования. В рамках реализации данной муниципальной программы планируется реализация мероприятий направленных на содержание, благоустройство и улучшения микроклимата муниципального образования.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства (описание целей и задач)

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;

повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;

2. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3. Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса;

4. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству;

5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

6. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.

Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Мероприятие 1. Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципального образования.

Значительный уровень износа обуславливает необходимость дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципального образования, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса муниципального образования соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципального образования планируется провести за счет средств субсидий из краевого бюджета, предусмотренных на эти цели. В муниципальной программе предусмотрен 1% софинансирования данных мероприятий:

2014 год – 124,10 тыс. рублей;

2015 год – 130,30 тыс. рублей;

2016 год  - 130,30 тыс. рублей.

Задача 2. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

С 2013года «Фонд реформирования ЖКХ» перестает предоставлять финансовую поддержку на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту МКД и будет принимать участие в финансировании государственных программ только по переселению из аварийного жилищного фонда.

Финансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов будет осуществляться на основании принятых нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, предусматривающих создание систем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В данной муниципальной программе средства на оплату муниципальным образованием, как собственником муниципальных жилых помещений, расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах не предусмотрены.

Потребность в дополнительных средствах для оплаты размера платы рассчитанного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013г. №146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы» составит:

2014 год – 6 488,300 тыс. рублей;

2015 год – 5 244,200 тыс. рублей;

2016 год  - 5 244,200 тыс. рублей.

Задача 3. Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса

Мероприятие 1. Компенсация части расходов граждан за содержание и ремонт жилых помещений расположенных в домах с центральным отоплением п.Горячегорск, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Компенсация части расходов за содержание и ремонт жилых помещений расположенных в домах с центральным отоплением п.Горячегорск, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда предоставляется гражданам на протяжении ряда лет.

В целях недопущения роста размера платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений расположенных в домах с центральным отоплением п. Горячегорск, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений, органами местного самоуправления принято решение в предоставлении компенсации гражданам проживающим в вышеуказанных жилых помещениях.

На эти цели в муниципальной программе предусмотрены следующие средства:

2014 год – 143,329 тыс. рублей;

2015 год – 151,929 тыс. рублей;

2016 год  - 151,929 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по муниципальному образованию составляет 98,6 процентов.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Мероприятие 3. Субсидии на оказание населению поселка Дубинино услуг бани.

Данная мера финансовой поддержки обусловлена тем, что организация обслуживающая баню п.Дубинино несет убытки, связанные с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. В связи с этим, в целях поддержания хозяйствующих субъектов обслуживающих баню п.Дубинино, а также ограничения роста платы при посещении населением бани п.Дубинино в муниципальной программе предусмотрены следующие средства:

2014 год – 630,0 тыс. рублей;

2015 год – 661,5 тыс. рублей;

2016 год  - 661,5 тыс. рублей.

Задача 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»» на 2014-2016 годы

Мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях

По состоянию на 01.01.2014г. индивидуальными приборами учета (далее – ИПУ) не оборудованы 583 муниципальные квартиры, в том числе:

ИПУ холодного водоснабжения - 562 квартиры;

ИПУ горячего водоснабжения - 583 квартиры;

ИПУ электрической энергии - 320 квартир.

На данное мероприятие предусмотрено 50,00 тыс.руб. ежегодно. В целях исполнения действующего законодательства необходимо предусмотреть дополнительно в городском бюджете – 1 270,25 тыс.руб.

Кроме этого:

- В целях снижения затрат городского бюджета на оплату энергетических ресурсов, необходимо выполнить комплекс энергосберегающих мероприятий в учреждениях, финансируемых за счет средств городского бюджета.

- Необходимость проведения модернизации сетей водоснабжения вызвана износом сетей водоснабжения, который составляет 75,3%. Для стабильного предоставления услуг холодного водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке к потребителям, необходимо выполнить данные мероприятия.

Мероприятия по модернизации сетей холодного водоснабжения включают в себя работы по замене стальных труб на полиэтиленовые, а также работы по ремонту камер переключения и водопроводных колодцев.

Необходимость замены стальных труб на полиэтиленовые вызвана требованиями ГОСТ 2874-84 «Вода питьевая» и перечнем материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных к применению в хозяйственно-питьевом водоснабжении №01-19/32-11 от 23.10.92 г.

Применение полиэтиленовых труб значительно удешевляет затраты на прокладку трубопровода, так как отпадает необходимость в выполнении внутренних и наружных изоляционных работ, гладкие стены труб способствуют малому сопротивлению потока, а также предотвращают зарастание трубы. Большая пластичность способствует заглушению ударной волны. Полиэтилен устойчив к воздействию большинства химических соединений, что значительно увеличивает срок эксплуатации трубопроводов из полиэтилена по сравнению со стальными.

На эти цели необходимо предусмотреть следующие средства:

2014 год – 4 506,00 тыс. рублей;

2015 год – 3 106,72 тыс. рублей;

2016 год  - 2 766,34 тыс. рублей.

- В целях повышения качества и надежности функционирования уличного освещения, снижения затрат городского бюджета на оплату уличного освещения за счет экономии и рационального использования электрической энергии необходимо выполнить комплекс энергосберегающих мероприятий.

На эти цели необходимо предусмотреть следующие средства:

2014 год – 2 830,00 тыс. рублей;

2015 год – 2 540,00 тыс. рублей;

2016 год  - 2 540,00 тыс. рублей.

- Согласно Федерального Закона № 197-ФЗ от 11.07.2011г. «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» РСО необходимо обеспечить МКД общедомовыми приборами учета. В целях исполнения действующего законодательства, реализация данных мероприятий запланирована на 2014г. Объем необходимых средств – 551,89 тыс.руб.

Задача 5. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству» на 2014-2016 годы

В целях решения поставленной задачи необходимо проведение мероприятий направленных на улучшение внешнего облика города и микроклимата территории, а также выполнение работ (услуг) по содержанию объектов внешнего благоустройства.

Объем средств городского бюджета на эти цели составит:

2014 год – 15 685,133 тыс. рублей;

2015 год – 16 725,955 тыс. рублей;

2016 год – 16 725,955 тыс. рублей.

Задача 6. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

В целях обеспечения реализации программы, повышения эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, благоустройства и озеленения территории необходимо предусмотреть в городском бюджете средства на содержание Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства».

В рамках возложенных полномочий, учреждение выполняет следующие функции:

- подготовку технических заданий с подсчетом объемов и составлением смет для размещения заказов на выполнение работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, сетей уличного освещения, выполнения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, содержание и ремонт объектов благоустройства и другим работам, предусмотренным бюджетом города;

- сверку муниципального жилищного фонда с эксплуатирующими организациями и КУМИ и ЗО.

- прием документов по перепланировке жилых помещений (Приемка заявлений, проверка пакета документов, выдача расписок о приемке документов, подготовка и выдача Решения, приемка выполненных работ, подготовка акта приемки выполненных работ после перепланировки и (или) переустройства);

- комплекс работ, связанный с подготовкой заявок на получение средств субсидий краевого бюджета и отчетов о расходовании средств субсидий ежемесячных, ежеквартальных, годовых по мероприятиям, относящимся к сфере деятельности службы.

- формирование размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем);

- осуществление контроля за раскрытием, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, информации о перечне, периодичности и стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,

- осуществление ежемесячной проверки расчетов размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по управляющим компаниям и товариществам собственников жилья;

- выполнение ежемесячного расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в форме социальных выплат для граждан выбравших непосредственный способ управления многоквартирным или жилым домом;

- подготовку и контроль за реализацией Постановления Администрации города Шарыпово от 02.11.13г. №210 «Об утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета на 2013 год». Работа с учреждениями бюджетной сферы;

- подготовку отчетов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в министерства и ведомства;

- проведение работ по результатам селекторных и  рабочих совещаний, с Главами муниципальных образований в сфере ЖКХ, под председательством Губернатора Красноярского края.

- проводит работу с Финансовым управлением (подготовка отчетов, передвижек, корректировок бюджетных средств, заявок и внутренних распоряжений на финансирование предприятий);

- подготовку ответов на запросы министерств, прокуратуры и т.д. Подготовка статистической отчетности. И многое другое.

Объем средств для обеспечения поставленных задач и возложенных на учреждение функций составит:

2014 год – 8 817,100 тыс. рублей;

2015 год – 8 869,460 тыс. рублей;

2016 год – 8 869,460 тыс. рублей.

Кроме этого на учреждение возложены следующие полномочия, осуществление которых не представляется возможным в связи с недостатком штатной численности учреждения:

- осуществление жилищного контроля;

- осуществление общественного контроля;

- проведение разъяснительной работы с населением, председателями Советов многоквартирных домов по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- выполнение мониторинга качественных характеристик управления многоквартирными домами;

- выполнение мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами;

- осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- осуществление контроля за организацией безопасности дорожного движения.

Для осуществления указанных функций в полном объеме потребуется увеличить штат сотрудников, на 26 человек. Для этих целей необходимо дополнительно предусмотреть в городском бюджете следующие средства:

2014 год – 10 688,013 тыс. рублей;

2015 год – 10 134,339 тыс. рублей;

2016 год – 10 134,339 тыс. рублей.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013г. №146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы»;

- Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»;

- Постановлением Администрации города Шарыпово от 12.03.2013г. №48 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (в ред. от 03.06.2013г. №120);

- Постановлением Администрации города Шарыпово от 19.09.2013г. №208 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан за содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в домах с центральным отоплением поселка Горячегорск муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;

- Постановлением Администрации города Шарыпово от 02.11.2012г. №208 «Об утверждении положения о порядке предоставления хозяйствующим субъектам, обслуживающим баню п.Дубинино, субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек» (в ред. от 21.02.2013г. №37).

5. Прогноз конечных результатов реализации программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

В результате реализации программы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

повышение удовлетворенности жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта

увеличение уровня обеспеченности населения города коммунальными услугами.

снижение аварий на объектах инженерной инфраструктуры

6 .Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- экономии Исполнителями подпрограммы энергетических ресурсов за счет выполнения энергосберегающих мероприятий;

- повышению уровня рационального использования электрической энергии необходимой для уличного освещения, за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- снижение потерь при передаче энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечению надежного и качественного энергоснабжения за счет модернизации сетей водоснабжения;

- повышению уровня рационального использования населением энергетических ресурсов, за счет установки индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

созданию благоприятных условий проживания жителей муниципального образования;

обеспечению содержания, чистоты и порядка улиц, скверов;

доведению уровня освещенности улиц до 66,7%;

улучшению внешнего облика муниципального образования.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения функций и полномочий осуществляемых учреждением в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения муниципального образования;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления.

7.Распределение планируемых расходов программы, подпрограммы

Распределение планируемых расходов программы, подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе. Для реализации Программы планируется привлечение средств краевого и местного бюджетов. Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении № 2.

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 109 119 376,00 руб., в том числе по источникам и годам:

2014 г. – 37 297 054,00 руб., в том числе:

Городской бюджет – 25 990 354,00 руб.;

Краевой бюджет – 11 306 700,00 руб.

2015 г. – 35 911 161,00 руб., в том числе:

Городской бюджет – 27 026 161,00 руб.;

Краевой бюджет – 8 885 000,00 руб.

2016 г. – 35 911 161,00 руб., в том числе:

Городской бюджет – 27 026 161,00 руб.;

Краевой бюджет – 8 885 000,00 руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета.

9. Муниципальное задание

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий программы представлен в приложении № 3 к Программе.

Директор МКУ «СГХ»							И.В. Шайганова