Приложение к Постановлению

- Администрации города Шарыпово

- от ___________ г. № ____

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация города Шарыпово; |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма: 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог» на 2014-2016 годы 2.«Повышение безопасности дорожного движения» на 2014-2016 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - 1.Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог; - 2. Безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования город Шарыпово |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 г.г |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели: 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети; 2.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). Показатели конечных результатов реализации программы: 1.Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию на уровне 32%; 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети - 2,21% к 2016 году; 3.Количество средств регулирования дорожного движения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов – 1520 ед. к 2016 году; 4.Фактическое выполнение программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе – 100% ежегодно. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2014 - 2016 годах предусматривает финансирование – 60 733,92 тыс. руб., в том числе по годам и источникам: 2014 г. – 31 209,47 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 16 729,87 тыс. руб.; Краевой бюджет – 14 479,60 тыс. руб.; 2015 г. – 14 777,93 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 14 777,93 тыс. руб.. 2016 г. – 14 746,52 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 14 746,52 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета |

2.Характирискика текущего состояния транспортной системы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования составляет 208,1 км., в том числе с твердым покрытием - 199,9 км. Автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия в объеме 139,9 км. Протяженность грунтовых дорог составляет 8,2 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 96%.

Также на территории муниципального образования  имеется 14 мостов общей протяженностью 229,8 погонных метров, в том числе 9 автомобильных, из которых: 4 водопропускные трубы в полотне автомобильных дорог и 5 пешеходных мостов. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,05 километров дорог на 1000 квадратных метров территории;

В целях организации дорожного движения в настоящее время на перекрестках дорог в городе Шарыпово установлено 12 светофорных объектов (4 из них устарели и требуют замены). На территории города Шарыпово, поселка Дубинино и Горячегорск установлено около 1500 знаков с дорожной информацией, имеются щиты маршрутного ориентирования. В 2013 году начата разработка проектов организации дорожного движения на 6 улиц города за счет средств субсидии краевого бюджета на содержание автомобильных дорог. После разработки проектов организации дорожного движения необходимо будет приводить в соответствие  все существующие средства организации дорожного движения.

Основной проблемой дорожного комплекса на протяжении длительного периода времени является недостаточное финансирование данного направления.

С 2008года муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог. За эти годы выполнен ремонт 20,8 км дорог, что составляет 9,8% от общей протяженности дорог. Так же требуют ремонта и многие тротуары, построенные более 30лет назад. На улицах малоэтажной застройки, построенных в последние годы, отсутствуют как дороги с твердым покрытием, так и сети уличного освещения. Требуют реконструкции мосты через реку на улицах Октябрьская и Ленина, которые построены более 60лет назад.

Муниципальное образование не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для ремонта и реконструкции, но и для обеспечения всего комплекса работ по содержанию автодорог.

Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальное образование получает субсидии краевого бюджета на содержание  автомобильных дорог местного значения в рамках  реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016годы.

Для выполнения работ по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальное образование ежегодно принимало участие в конкурсе на получение средств субсидий краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013годы, утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 20.11.2010года № 570-п.

В 2013году в рамках вышеуказанной программы муниципальному образованию были выделены средства краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из городского бюджета -1 000тыс.руб. На данные средства выполнен ремонт участка дороги проспекта Центрального (от многоквартирного дома № 156 Пионерного микрорайона до здания № 14 микрорайона Берлин).

В целях повышения безопасности дорожного движения в бюджете города выделяются средства на выполнение работ по организации безопасности дорожного движения: содержание и ремонт существующих средств регулирования дорожного движения. Поэтапно выделяются средства на разработку проектов организации дорожного движения.

Таким образом, реализация данной муниципальной программы позволит не только поддерживать существующие автомобильные дороги и средства регулирования дорожного движения, но и проводить работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития транспортной системы (описание целей и задач)

Целью муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту, а также повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить комплекс мероприятий:

Задача1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог» на 2014-2016 годы:

Мероприятие 1-2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города;

Мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

Мероприятие 4. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения за счет бюджета города;

Мероприятие 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

Мероприятие 6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части ремонта участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Советской в п.Дубинино в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог";

Мероприятие 7. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет краевого бюджета.

Задача 2. Безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» на 2014-2016 годы:

Мероприятие 1. Выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения  на участках автодорог местного значения;

Мероприятие 2. Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам;

Мероприятие 3. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей;

Мероприятие 4. Софинансирование мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей;

Мероприятие 5 Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения".

В результате решения вышеуказанных задач уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация отдельных мероприятий Программы не предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов реализации программы

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду;

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, представлены в приложении №№ 1,2 к паспорту Программы.

6. Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. ««Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повысить качество выполняемых дорожных работ.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и существующих средств регулирования дорожного движения;

- снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- создать условия для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

7. Распределение планируемых расходов программы

Распределение планируемых расходов программы представлено в приложении № 1 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении № 2 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Выполнение мероприятий программы в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годах предусматривает финансирование – 60 733,92 тыс. руб., в том числе по годам и источникам:

2014 г. – 31 209,47 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 16 729,87  тыс. руб.;

Краевой бюджет – 14 479,60 тыс. руб.;

2015 г. – 14 777,93 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 14 777,93 тыс. руб..

2016 г. – 14 746,52 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 14 746,52 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета.

9. Муниципальное задание

Реализация мероприятий по средствам выполнения муниципального задания данной Программой не предусмотрено.

Директор МКУ «СГХ»							И.В. Шайганова