Приложение №4

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Администрация города Шарыпово; 2. Администрация поселка Дубинино города Шарыпово; 3. Администрация поселка Горячегорск города Шарыпово, 4. Муниципальное автономное учреждение "Санитарная инспекция по городу Шарыпово"; 5. Отдел культуры Администрации города Шарыпово; 6. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово; 7. Управление образованием Администрации города Шарыпово; 8. Управление социальной защиты населения Администрации города Шарыпово; |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание экономических, финансовых, организационных условий для рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» Задачи подпрограммы: - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории до 100% к 2018 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 - 2018 годах предусматривает финансирование средств из краевого и городского бюджетов всего – 3 287,89 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 2 075,18 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 909,55 тыс.руб.; Краевой бюджет – 1 165,63 тыс.руб.; 2015 г. – 312,71 тыс. руб., в том числе: Городской бюджет – 312,71 тыс.руб.; 2016 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе: Городской бюджет – 300,00 тыс.руб.; 2017 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе: Городской бюджет – 300,00 тыс.руб. 2018 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе: Городской бюджет – 300,00 тыс.руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы в рамках своих полномочий осуществляют Администрация города Шарыпово, Финансовое управление администрации города Шарыпово, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |

2. Основные разделы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Проблема высокой энергоёмкости экономики, больших энергетических издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе в настоящее время весьма актуальна, в связи, с чем решение вопросов повышения энергоэффективности городской экономики имеет приоритетное значение.

Основным способом решения поставленных в Подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий Подпрограммы.

При реализации данных мероприятий в 2014 – 2018 годах должны быть достигнуты результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при транспортировке, распределении и потреблении энергии;

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью решения задач, связанных с недостаточным уровнем оснащенности индивидуальными приборами учета.

Настоящая Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных жильцов в жилых домах. В то же время практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих потребителей ресурсов превышает количество официально зарегистрированных жильцов. При этом у предприятий, оказывающих коммунальные услуги, возникают расходы, не учитывающие фактическое потребление ресурсов жильцами. Выход из подобного положения возможен только за счет комплектации многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета, позволяющими определить реальный объем потребления ресурсов, оборудования всех помещений индивидуальными приборами учета. Мероприятия энергосбережения должны предусматривать реализацию на жилых зданиях передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами в многоквартирных жилых домах.

Мероприятия Подпрограммы направлены на улучшение параметров энергетической и экономической эффективности, качества услуг и качества работы с абонентами, доступность услуг и соответствие их стоимости показателям платежеспособности основных групп потребителей, стимулированию активного сбережения ресурсов за счет сокращения объемов бытового потребления.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

Создание экономических, финансовых, организационных условий для рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Задачи программы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе.

Целевой индикатор:

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории до 100% к 2018 году.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципе взаимодействия Ответственного исполнителя и Исполнителей подпрограммы, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.

Один из основных принципов реализации системы программных мероприятий энергосбережения – снижение затрат на реализацию мероприятий.

Этот принцип реализуется путем отбора наиболее эффективных проектов на конкурсной основе.

Финансирование Подпрограммы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства».

Ответственный исполнитель Подпрограммы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Подпрограммы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает сводный отчет о ходе реализации Подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе:

контрактов (договоров), заключаемых Ответственным исполнителем с подрядными организациями, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

договоров на выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Исполнителями Подпрограммы с подрядными организациями на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Исполнители Подпрограммы представляют Ответственному исполнителю Подпрограммы:

ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполнении подпрограммных мероприятий;

предложения о корректировке перечня подпрограммных мероприятий (при необходимости);

отчеты о ходе реализации подпрограммных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Подпрограммы для подготовки Ответственным исполнителем Подпрограммы предложений по внесению изменений в соответствующее постановление Администрации города Шарыпово.

Руководители учреждений, определенные Исполнителями Подпрограммы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

2.5.Оценка социально – экономической эффективности

Реализация Подпрограммы позволит модернизировать энергетическую инфраструктуру, что приведет к следующим социально-экономическим последствиям:

- повышению уровня рационального использования населением энергетических ресурсов, за счет установки индивидуальных приборов учета.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Основные Подпрограммные мероприятия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий.

Подпрограммные мероприятия направлены на:

- снижение затрат населения на оплату коммунальных услуг за счет сокращения непроизводительных расходов и потерь ресурсов на основе технического перевооружения существующих систем коммунальной инфраструктуры, внедрения передовых технологических разработок, современных конструкционных материалов и оборудования;

- упорядочение расчетов за коммунальные услуги в соответствии с их реальными объемами потребления;

- экономия ресурсов тепло-, водоснабжения за счет сокращения объемов потребления бытовыми потребителями.

В ходе реализации Подпрограммных мероприятий планируется осуществить :

- установка индивидуальных приборов учета потребления ресурсов;

- долевое финансирование, собственников муниципальных помещений, затрат по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;

- проведение обязательного энергетического обследования.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам представлен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 - 2018 годах предусматривает финансирование средств из городского бюджета всего – 3 287,89 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 2 075,18 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 909,55 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 1 165,63 тыс.руб.;

2015 г. – 312,71 тыс. руб., в том числе:

Городской бюджет – 312,71 тыс.руб.;

2016 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе:

Городской бюджет – 300,00 тыс.руб.;

2017 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе:

Городской бюджет – 300,00 тыс.руб.;

2018 г. – 300,00 тыс. руб. в том числе:

Городской бюджет – 300,00 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета.

Объем средств на реализацию подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к Подпрограмме.

Директор МКУ «СГХ»							И.В. Шайганова