РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2017                                                                                                         №399
О подготовке объектов жизнеобеспечения 
муниципального образования 
"город Шарыпово Красноярского края" 
к работе в условиях осенне-зимнего
 периода 2017-2018 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», к  работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 г.г., проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2016-2017 г.г., в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьей 34  Устава города Шарыпово:
1. Утвердить Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г., согласно Приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г., согласно Приложению №2.

3. Руководителям, ответственным за функционирование объектов социальной сферы (Никитину П.А., Буйницкой Л.Ф., Шереметьевой М.А., Кравчук Е.М., Когданиной Л.А.) разработать план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017- 2018 г.г.  в срок до 25.04.2017 г.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности  потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» к отопительному периоду  2016-2017 г.г., согласно приложению 3.

5. Утвердить программу проверки готовности потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» к отопительному периоду  2017-2018 г.г., согласно приложению 4.

6. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду с последующей выдачей, при положительных результатах проверки, паспорта готовности, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103.

7. Определить сроки выдачи паспортов готовности  для потребителей тепловой энергии – не позднее 15.09.2017 г.

8. Рекомендовать филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Борисову В.Н.) обеспечить, в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, получение документа о готовности к отопительному сезону, в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
          10. Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Шарыпово : http://www.gorodsharypovo.ru и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

Глава города Шарыпово
 

                                  Н.А. Петровская
Приложение № 2 

к Распоряжению 
Администрации  города Шарыпово

от 30.03.2017
№399
Состав комиссии 

по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г.

Председатель комиссии:

Погожев А.С.
           Первый заместитель Главы города Шарыпово 
Заместитель председателя комиссии:

Шайганова И.В.

Директор МКУ «Служба городского хозяйства»

Члены комиссии:

Зорин С.Ф.

          Заместитель начальника Западного  территориального
отдела Енисейского управления Ростехнадзора 

(по согласованию)

Борисов В.Н. 

Директор филиала «Березовская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» (по согласованию)

Малый В.И.

Генеральный директор ООО «СВР» 
(по согласованию)
Ефремова Л.Ю.             Директор ООО «ЦРКУ» (по согласованию)

Суворов С.А.                
Директор ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт»





 (по согласованию)

Тупаленко С.И.        
Начальник Шарыповского РЭС ПО ЗЭС 
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»

Чайников В.Н.                Заместитель директора  

                               МКУ «Служба городского хозяйства»

Новикова Л.И.                Директор ООО УК «Восточная»
 Назарец Н.Н.                 Директор ООО УК «Западная»

Сазонова С.А.

Директор ООО УК «Вера»

Малышева Е.А.              Генеральный директор ООО «ПЖКХ»

Григорьев В.Н.               Генеральный директор ООО  УК «Уютный дом»

Лигус В.П.                      Директор  ООО «ДРЭУ»

Котлов Е.П.                    Директор ООО «Диалог»

Малый Е.В.                    Директор ООО «УК Инновация» 

Приложение № 3 

к Распоряжению 
Администрации города Шарыпово

от 30.03.2017
№399
Состав комиссии 

по проверке готовности потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» к отопительному периоду  2017-2018 г.г.

Председатель комиссии:

Погожев А.С.                 Первый заместитель Главы города Шарыпово
Заместитель председателя комиссии:

Шайганова И.В.

Директор МКУ «Служба городского хозяйства»

Члены комиссии:

Зорин С.Ф.

           Заместитель начальника Западного 
 территориального отдела Енисейского управления
 Ростехнадзора (по согласованию)

Чайников В.Н.
Заместитель директора  





 МКУ «Служба городского хозяйства»

Лысенко Н.А.                  Начальник производственного отдела
 



 МКУ «Служба городского хозяйства»

Косюк А.В.                      Ведущий инженер-энергетик производственного 
  отдела МКУ «Служба городского хозяйства»

Похабов А.А.                  Главный специалист по мобилизационной работе,





 ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации





 города Шарыпово

Бондаренко Л.А.

 Руководитель территориального подразделения 
 по западной  группе районов Службы 
 строительного надзора и жилищного





 контроля Красноярского края (по согласованию) 

Кузьмичев Н.В.               Государственный инспектор по западной группе





  районов Службы строительного надзора и 
  жилищного
 контроля Красноярского края
                      (по согласованию) 

Приложение № 4 

к Распоряжению 

Администрации города Шарыпово

от 30.03.2017
№399
Программа проверки готовности

 потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» к отопительному периоду  2017-2018 г.г

1. Подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя конструкций, сетей и оборудования, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем инженерной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

2. Целью подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии является обеспечение надежности функционирования систем и объектов жилищного фонда, социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснабжения объектов, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

3. Подготовка объектов  к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных и энергетических сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и энергетических ресурсов.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов  периоду достигается: 

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов; 

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального комплекса подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности потребителей тепловой энергии осуществляется комиссией, состав которой утвержден распоряжением администрации города Шарыпово.

6. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

8. Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей тепловой энергии:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.

10. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

13. График проведения проверки готовности к отопительному периоду :

	№ п.п.
	Потребители тепловой энергии
	Срок проведения проверки

	
	
	Начало проверки
	Окончание проверки

	1.
	Жилищные организации :
	
	

	1.1
	ШМРО ОАО «Красноярскэнергосбыт»
	21.08.2017
	01.09.2017

	1.2
	ООО УК «Западная»
	21.08.2017
	01.09.2017

	1.3
	ООО УК «Восточная» 
	21.08.2017
	01.09.2017

	1.4
	ООО УК «Вера»
	17.08.2017
	29.08.2017

	1.5
	ООО «Интехтраст»
	17.08.2017
	29.08.2017

	1.6
	ООО «ДРЭУ»
	21.08.2017
	01.09.2017

	1.7
	ООО УК «Инновация»
	21.08.2017
	01.09.2017

	1.8
	ООО «ПЖКХ»
	22.08.2017
	01.09.2017

	1.9
	ООО УК «Уютный дом»
	22.08.2017
	01.09.2017

	2
	Учреждения здравоохранения
	
	

	2.1
	КГБУЗ «Шарыповская городская больница»
	08.08.2017
	21.08.2017

	2.2
	КГБУЗ «Дубининская городская больница»
	08.08.2017
	21.08.2017

	3
	Учреждения социальной защиты
	
	

	3.1
	МБУ «КСЦОН» г.Шарыпово
	04.08.2017
	18.08.2017

	3.2
	МБУ «КСЦОН» Шарыповского района
	08.08.2017
	22.08.2017

	4
	Учреждения физической культуры и спорта
	
	

	4.1
	МАУ «ЦФСП»
	17.08.2017
	01.09.2017

	5
	Учреждения культуры
	
	

	5.1
	МБУ «Краеведческий музей г.Шарыпово»
	03.08.2017
	15.08.2017

	5.2
	МАУ «Центр культуры и кино»
	08.08.2017
	22.08.2017

	5.3
	МАУ «ДДК» п.Дубинино
	15.08.2017
	25.08.2017

	5.4
	МАУ «ГДТ»
	04.08.2017
	21.08.2017

	5.5
	МБОУ ДОД «ДШИ п.Дубинино»
	04.08.2017
	21.08.2017

	5.6
	МБОУ ДОД «ДШИ г.Шарыпово»
	04.08.2017
	21.08.2017

	6
	Учреждения образования
	
	

	6.1
	МБДОУ №21 «Золотой ключик»
	18.07.2017
	08.08.2017

	6.2
	МБДОУ №4 «Росинка»
	24.07.2017
	11.08.2017

	6.3
	МОУ СОШ №12
	08.08.2017
	22.08.2017

	6.4
	МБДОУ №22 «Журавушка»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.5
	МБДОУ №15 «Ромашка»
	24.07.2017
	11.08.2017

	6.6
	МБДОУ №2 «Дюймовочка»
	15.08.2017
	25.08.2017

	6.7
	МБОУ СОШ №1
	24.07.2017
	14.08.2017

	6.8
	МБДОУ №3 «Чебурашка»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.9
	МБДОУ №8 «Теремок»
	04.08.2017
	22.08.2017

	6.10
	МБДОУ ДОД «ДЮЦ»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.11
	МБДОУ №10 «Сказка»
	08.08.2017
	22.08.2017

	6.12
	МОУ СОШ №3
	25.07.2017
	11.08.2017

	6.13
	МБДОУ №5 «Дельфин»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.14
	МБОУ СОШ №6
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.15
	МБОУ СОШ №2
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.16
	МБОУ НОШ №11
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.17
	МБОУ СОШ №7
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.18
	МБОУ СОШ №8
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.19
	МБОУ ДОД «ЦДТТ»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.20
	МБДОУ «Золушка»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.21
	КГК СКОУ «Школа-интернат»
	17.08.2017
	01.09.2017

	6.22
	МБДОУ №1 «Белоснежка»
	04.08.2017
	18.08.2017

	7
	Прочие потребители
	01.08.2017 г.
	12.09.2017 г.


