РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2018 г.                                                                                                  №363

О проведении санитарной уборки территорий

муниципального образования «город Шарыпово

Красноярского края» в 2018 году

В связи с окончанием зимнего периода, в целях улучшения санитарного состояния территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», на основании пункта 25 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Шарыповского городского Совета депутатов от 05.09.2017 г. №26-91 «Об утверждении «Норм и правил благоустройства территории городского округа города Шарыпово»», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово :

1. Провести санитарную уборку улиц, парков, скверов и газонов, внутридворовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных, торговых и иных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в период с 17.04.2018 г. по 24.04.2018 г.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению санитарной уборки территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», согласно Приложению №1.

3.Утвердить перечень территорий города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями, согласно Приложению №2.

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение санитарной уборки:

- территорий, прилегающих к зданиям предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, в границах, определяемых на основании п.8.2.22 Норм и правил благоустройства территории городского округа города Шарыпово, утвержденных Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 05.09.2017 г. №26-91 – на первых руководителей предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений;

- территорий поселка Дубинино – на Главу администрации поселка Дубинино (А.А. Натаров);

- территорий поселка Горячегорск – на Главу администрации поселка Горячегорск (Ф.И. Швецов);

- территорий города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 - на первых руководителей предприятий, организаций, учреждений;

- территорий предприятий промышленности, торговли, бытового обслуживания, объектов предпринимательства и офисов – на первых руководителей предприятий, владельцев объектов, офисов.

5. Возложить контроль за выполнением санитарной уборки :

- территорий города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 – на директора МКУ «Служба городского хозяйства» (И.В. Шайганова);

- территорий предприятий промышленности, торговли, бытового обслуживания, объектов предпринимательства и офисов - на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Шарыпово (К.В. Васяева) и начальника отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово (Е.В. Рачеева).

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шарыпово Д.Е. Гудкова.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шарыпово.

Глава города Шарыпово                                                                    Н.А. Петровская

Приложение №1

к распоряжению Администрации

города Шарыпово

от 19.03.2018 г №363

План мероприятий по подготовке и проведению

санитарной уборки территорий муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1 | Информирование жителей города о проведении недели санитарной уборки города через средства массовой информации | Могилюк И.Г. | до 13.04.2018 г. |
| 3 2 | Закрепление территорий города за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков уборки и назначения ответственных, за санитарное состояние территорий | Шайганова И.В. Васяева К.В. Натаров А.А. Швецов Ф.И. Рачеева Е.В. | до 13.04.2018 г. |
| 43 | Проведение работы по привлечению общественных организаций, трудоспособных граждан для участия в санитарной уборке города. | Руководители жилищно-эксплуатационных предприятий | до 16.04.2018 г. |
| 54 | Обеспечение автотранспортом для вывоза мусора с территорий : |  | с 17.04.2018 г. до 24.04.2018 г. |
|  | города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 (за исключением ведомственных территорий) | Директор МКУ «Служба городского хозяйства» И.В. Шайганова |  |
|  | поселка Дубинино | Глава администрации поселка Дубинино А.А. Натаров |  |
|  | поселка Горячегорск | Глава администрации поселка Горячегорск Ф.И. Швецов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Обеспечение участников субботника инвентарем, тарой, мешками. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 17.04.2018 г. |
| 76 | Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной уборки территорий, закрепленных за учебными заведениями | Когданина Л.А. Буйницкая Л.Ф. | с 17.04.2018 г. до 24.04.2018 г. |
| Д7 | Обеспечение контроля за ходом санитарной уборки города | Шайганова И.В., Васяева К.В., Рачеева Е.В., Натаров А.А.., Швецов Ф.И. | с 17.04.2018 г. до 24.04.2018 г. |
| 18 | Проведение рейда по результатам выполнения работ по санитарной уборке города | Шайганова И.В., Васяева К.В., Рачеева Е.В., Натаров А.А., Швецов Ф.И. | до 28.04.2018 г. |
| 19 | Предоставление отчетов ответственных лиц о проведении санитарной уборки города. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 28.04.2018 г. |
| 110 | Предоставление материалов о проведении санитарной уборки города для публикации в средствах массовой информации | Шайганова И.В., Васяева К.В., Рачеева Е.В., Натаров А.А., Швецов Ф.И. | до 18.05.2018 г. |

Приложение №2

к распоряжению Администрации

города Шарыпово

от 19.03.2018  №363

Перечень территорий города Шарыпово, закрепленных

за предприятиями, организациями и учреждениями,

для проведения санитарной уборки

| № п\п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Адрес предприятий | Закрепленные территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Шарыпово |  |  |
| 1 | Администрация г. Шарыпово | ул. Горького, 14а т. 2-11-90 | - проезд Центральный, со стороны квартала Энергостроителей, от Южного кольца до мкр.Берлин. |
| 2 | МКУ «УКС» | м-он Пионерный, 27/2 т.28888 | - по периметру сквера Революции – 3 стороны : -со стороны военкомата - со стороны ул.Октябрьской; - со стороны ул.Кирова. (территория от ограждения сквера до автомобильной дороги) |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Отдел архитектуры и градостроительства | ул.Горького,12 т. 34-0-95 т. 34-0-93 | - сквер у треугольника по ул.Горького, прилегающая территория к зданию |
| 4 | МАУ «ЦФСП» ИМА | т. 28-1-23, 23-9-15 мкр.Берлин, 1 | - прилегающая территория к зданию спорткомплекса "Надежда", пустырь вдоль р. Темра; - территория от ФОК «Сибирь» до улицы Комсомольской, прилегающая территория к зданию ФОК «Сибирь». - прилегающая территория к стадиону "Энергия", по периметру, до б\камня а\дороги . |
| 5 | Управление социальной защиты населения Администрации г. Шарыпово | ул. Горького, 14в т. 2-17-98 | - прилегающая территория к зданиям до бордюрного камня автодороги; - территория за зданием №5 на площади Революции (бывшее здание редакции «Огни Сибири»). |
| 6 | Управление образованием администрации г. Шарыпово | ул. Горького, 20 т. 2-17-43 | - прилегающая территория к зданию, переулок до ул. Горького и в радиусе до огородов жилых домов |
| 6.1 | Средняя школа № 1 | пер. Школьный , 1 т. 2-16-04 | - газон за Россельхозбанком; - территория сквера Первостроителям КАТЭКа; - территория, прилегающая к памятнику Первостроителям КАТЭКа; - пер. Школьный. |
| 6.2 | Средняя школа № 2 | г. Шарыпово, 2-8 т. 2-23-40 | - Сквер Победы, сквер Белый |
| 6.3 | Средняя школа № 3 | г. Шарыпово, 6-52 т. 2-36-49, 23-7-76 | - парковая зона «Зеленый островок», напротив МКД №622, от пр.Центрального до ул.Братской |
| 6.4 | Средняя школа № 7 | г. Шарыпово, 6-22 т. 2-37-21 | - парковая зона «Зеленый островок» напротив МКД №652, от ул.Братской до пр.Преображенского |
| 6.5 | Средняя школа № 8 | г. Шарыпово, 3-32 т. 3-07-72, 24-2-44 | - Сквер Энергетиков, треугольник у памятника Победы; |
| 6.6 | Детско-юношеский центр г. Шарыпово | ул. Горького, 69 т. 2-88-05 | - от светофора у поликлиники до ж.д.65 по ул. Горького до ж.д.102 по ул. Кирова, прилегающая территория к зданию |
| 7 | КГБПОУ «Шарыповский строительный техникум» | г. Шарыпово, 4 м-н д. 26, т. 28-4-10, т. 28-5-36 | - сквер Революции |
| 8 | Ачинский государственный колледж отраслевых технологий и бизнеса | г. Шарыпово, Пионерный м-н общ. 52а т 28-0-19, т. 23-9-50 | -ул. Горького от светофора у поликлиники до «треугольника» по обе стороны; -прилегающая территория к зданию, по периметру от ограждения до пешеходных связей |
| 9 | Филиал государственного образовательного учреждения Томский коммунальный строительный техникум | г. Шарыпово 6 м-н д.27 т. 25-2-31, т.37-7-52 | - газон от ж.д. 420 до а\дороги ул.Российской, прилегающая территория к зданию |
| 10 | Отдел культуры администрации г. Шарыпово, Городской музей Центральная детская библиотека Центр культуры и кино Городской дом культуры | г. Шарыпово, 2-10 т. 2-19-05 т. 2-31-68 т. 2-51-88 г. Шарыпово, ул. Кирова, 9 т. 2-18-66 пл. Революции, 13 т. 2-19-54 | - территория вдоль сквера Революции (сторона со стороны ГДК) - территория у ГДК, в границах : переулок у военкомата – ул.Кирова, до заборов домов. |
| 11 | МКУ "Служба городского хозяйства" | м-он Пионерный, 27/2 т.3-09-55 | - пустырь ул. Индустриальной, до здания №4 |
| 12 | МП «Департамент недвижимости» | г. Шарыпово, Пионерный 27/2 т. 23-6-54 | - прилегающая территория к зданию, парковочный карман, территория вдоль проезда до магазина «Перекресток» |
| 13 | КГБУЗ "Шарыповская городская больница" | Пионерный, 7 т. 2-85-28, 23-1-18 | - Пионерный м-он : прилегающая территория к административному зданию до гостиницы «Южная», - 1 м-он – территория больничного комплекса до а\дорог по периметру, - 2 м-он – территория, прилегающая к стоматологии и женской консультации, - пустырь напротив Детской поликлиники |
| 14 | ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю» | г. Шарыпово, ул. Российская – 134а, т. 2-35-39 | - вдоль административного здания и боксов до р. Кадат, по обе стороны дороги |
| 15 | Шарыповский филиал ГП КК «Краевое ПАТП» ИП Жилейкин А.С. ИП Керимов З.Н. | Ашпыл, промзона 1 т. 2-17-42 т. 89059705088 | - территория стоянки, напротив мкр.Берлин |
| 16 | ООО «СВР» ООО «ЦРКУ» ООО «ЦИТО» | г. Шарыпово м-н Пионерный, 16 т. 2-82-58, т.2-13-80 | - улица Комсомольская от ж.д. № 316 до ж.д.308а по обе стороны дороги; - газоны от административного здания до пр. Индустриальный, по обе стороны автодороги |
| 17 | Отдел военного комиссариата Красноярского края по г.Шарыпово и Шарыповскому району. | г. Шарыпово пл. Революции, 2а | - прилегающая территория к зданию; - газон по переулку между ул.. Горького и ул.Октябрьской (со стороны военкомата) |
| 18 | ООО "Возрождение" | г. Шарыпово Ашпыл, ул.Дорожная,3 т. 23-5-97 | Газоны: - сквер у треугольника по ул. Горького - по ул.Горького : от треугольника до ул.Ленина, со стороны администрации города; Мосты : по ул.Октябрьской, по ул.Ленина, в Северном микрорайоне – в радиусе 15 метров; - территория по внешним газонам вокруг Южного кольца; - разделительная полоса и обочины пр.Преображенского, со стороны квартала Листвяг; - разделительная полоса и обочины Центрального проезда от Южного до Северного кольца, - сквер Комсомольский. - территория у входа на кладбище у Свято-Троицкого собора; - территория от здания «Ростелеком» до пр. Байконур и до автодороги вдоль ж/д № 202. |
| 19 | ООО «УК Восточная» ООО «УК Западная» | г. Шарыпово, 6 м-н дом 15 т. 4-04-67 | микрорайоны№6,7(МКД №711,713,714) - пустыри и прилегающие газоны вокруг м-нов до б\камня проездов |
| 20 | ООО УК «Инновация» | г.Шарыпово, ул.Березовая, 28 т.22-6-56 | МКД №417,418,420,420/1,602,425, 427,708 – пустыри и прилегающие газоны вокруг домов до б\камня проездов |
| 21 | ООО «УК Вера» | г. Шарыпово, 2 м-н дом 1/13 т. 25-2-93 | -микрорайон №2, пустыри и прилегающие газоны вокруг м-на до б\камня проездов - по периметру сквера Победы, от ограждения до дороги |
| 22 | ООО «ПЖКХ» ООО «УК Уютный дом» | г. Шарыпово, м-он Пионерный,43 тел. 22-2-95 | -м-он Пионерный пустыри и прилегающие территории вокруг м-на до б\камня проездов; - газоны по ул.Горького, от автодороги до жилых домов, от светофора у поликлиники до ул.Ленина, со стороны микрорайона «Шарыповский», включая контейнерные площадки в радиусе 15 метров; - пустыри и прилегающие территории вокруг Северного микрорайона; - газоны и пустыри от ул.Индустриальной до поликлиники, со стороны микрорайона «Шарыповский» |
| 23 | Представительство партии «Единая Россия» | г.Шарыпово, 3 м-он, д.№9, 30-3-98 | - в радиусе 5 метров, по обе стороны пешеходной дорожки, через пустырь между 3-м и 6-м микрорайонами |
| 24 | ШМРО ОАО «Красноярскэнергосбыт» | г. Шарыпово 5 м-н тел. 2-80-23 | - прилегающая территория к административному зданию до автодороги; м-ны №1,3,4 (МКД №422,424,428,429), 5,7 (МКД №709,710,712,715), Северный (МКД№32,33) - пустыри и прилегающие газоны вокруг м-нов до б\камня проездов. |
| 25 | Местная общественная организация ветеранов войны в республике Афганистан г.Шарыпово и Шарыповского района «Ветераны Афгана» | г.Шарыпово, Пионерный микрорайон, д.26/1 | - сквер и аллея Интернациональной Славы |