**2022год**

**В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с участием средств краевого бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» выполнены работы по благоустройству;**

**дворовых территорий:**

Общественная комиссия в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу приняла решение включить в муниципальную программу на 2022год 4 дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов: шестой микрорайон, д. 11, 39а, 47; Пионерный микрорайон, д. 101/1.

По решению общих собраний собственников жилых помещений данных домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов: замена бортовых камней, восстановление асфальтобетонных покрытий в границах кадастровых участков.

Цена контракта по итогу электронного аукциона 5,4 млн.руб.

Работы по контракту завершены 15.07.2022г.

**общественной территории-парка Зеленый островок (первый этап)**

Стоимость работ - 13,03млн.руб. По итогу электронных двух конкурсов в электронном виде через Агентство государственного заказа Красноярского края, заключено два муниципальных контракта с победителями: на выполнение работ по благоустройству с ООО «Престиж-Строй» на сумму 12,06млн. руб. и на выполнение работ по озеленению парка - ООО СХП «Зеленый мир» на сумму 0,97млн.руб.

- устройство асфальтобетонных покрытий с установкой поребрика - 2630кв.м.;

- устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках -332кв.м.;

- укладка тактильной плитки на пешеходных переходах -10,8м²;

- устройство сетей уличного освещения с прокладкой кабеля 590м и установкой опор со светильниками -21шт.;

- установка детских игровых комплексов - 3шт;

- установка скамей - 21шт;

- установка урн - 19шт.

- в рамках озеленения высажен 461кустарник.

Работы по контрактам завершены в полном объеме по благоустройству -15.06.2022; по озеленению – 14.10.2022года.